备案号：

DB

浙江省工程建设标准

DB33/T××××-202×

装配式混凝土桥墩应用技术规程

Technical specification for assembled bridge pier

（报批稿）

202×-××-××  发布                    202×-××-××  实施

浙 江 省 住 房 和 城 乡 建 设 厅    发 布

浙江省工程建设标准

装配式混凝土桥墩应用技术规程

Technical specification for assembled bridge pier

DB33/T ××/××××-202×

（报批稿）

主编单位：杭州市市政公用建设开发有限公司

杭州市市政工程集团有限公司

浙江瓯越交建科技股份有限公司

批准部门：浙江省住房和城乡建设厅

施行日期： 202×年××月××日

前   言

根据浙江省住房和城乡建设厅《关于印发〈2018年度浙江省建筑节能与绿色建筑及相关工程建设标准制修订计划〉的通知》（建设发〔2018〕341号）的要求，规程编制组通过广泛调查研究，参考国内外的有关标准，并结合设计施工实际经验，制定本规程。

本规程共分为8章和3个附录。主要技术内容包括：总则，术语和符号，基本规定，材料，设计，预制，装配，验收等。

本规程由浙江省住房和城乡建设厅负责管理，由杭州市市政公用建设开发有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见和建议，请寄送杭州市市政公用建设开发有限公司（地址：杭州市上城区钱江路555号日信国际19楼，邮政编码310009）。

本规程主编单位、参编单位、主要起草人和主要审查人：

主编单位：杭州市市政公用建设开发有限公司

杭州市市政工程集团有限公司

浙江瓯越交建科技股份有限公司

参编单位：浙江大学

上海市城市建设设计研究总院（集团）有限公司

中国建筑土木建设有限公司

中设设计集团股份有限公司

绍兴市基础设施建设投资有限公司

腾达建设集团股份有限公司

核工业井巷建设集团有限公司

浙江交工集团股份有限公司

兆弟集团有限公司

苏交科集团股份有限公司

浙江万玖建设有限公司

主要起草人：黄建华  姜  群  袁曙辉  王  渊  钟  弘  姜金斌  汪劲丰  王  欣

宋海良  严  科  陈春雷  黄国平  朱  旦  齐金良  周松国  严克伍

闫兴非  邹小刚  黄晓伟  贾同安  宁英杰  张  涛  叶丽君  鲁剑锋

孙余好  李仲来  邱全林  何恒林  吴黎勤

主要审查人：戴新国  游劲秋  赵宇宏  史文杰  汪学著  陈旭伟  廖  原  陈  鸣

陈  骥

目    次

1  总则	1

2  术语和符号	2

2.1  术语	2

2.2  符号	3

3  基本规定	5

4  材料	6

4.1  一般规定	6

4.2  混凝土	6

4.3  钢筋	6

4.4  灌浆料	6

4.5  砂浆	7

4.6  灌浆套筒	7

4.7  金属波纹管	8

4.8  环氧粘结剂	9

4.9  预应力筋—锚具组装件	9

4.10  模具	9

5  设计	11

5.1  一般规定	11

5.2  结构设计	12

5.3  抗震设计	13

5.4  抗震验算	13

5.5  模具设计	17

6  预制	18

6.1  一般规定	18

6.2  墩柱	19

6.3  盖梁	20

6.4  存放与运输	20

7  装配	22

7.1  一般规定	22

7.2  施工准备	22

7.3  吊装	22

7.4  墩柱与基础拼装	23

7.5  墩柱节段间拼装	23

7.6  墩柱与盖梁拼装	23

7.7  盖梁节段间拼装	24

7.8  灌浆连接	24

7.9  施工安全	25

7.10  绿色施工	25

8  验收	27

8.1  一般规定	27

8.2  构件进场	27

8.3  安装与连接	29

附录A  高性能混凝土原材料性能指标要求	31

附录B  高强无收缩水泥灌浆料技术指标试验方法	32

附录C  质量验收记录表	33

本规程用词说明	37

引用标准名录	38

附：条文说明	39

Contents

1  General provisions	1

2  Terms and Symbols	2

2.1  Terms	2

2.2  symbols	3

3  Basic regulations	5

4  Material	6

4.1  General requirements	6

4.2  Concrete	6

4.3   Reinforcing bar	6

4.4  Grouting material	6

4.5  Mortar	7

4.6  Grouting connection sleeve	7

4.7  Metal bellows	8

4.8   Epoxy binder	9

4.9  Prestressed tendon-anchorage assembly	9

4.10  Mould	9

5  Design	11

5.1  General requirements	11

5.2  Structural design	12

5.3  Earthquake resistant design	13

5.4  Antiseismic checking calculation	13

5.5  Mould design	17

6  Prefabrication	18

6.1  General requirements	18

6.2  Column	19

6.3  Coping	20

6.4  Storage and transportation	20

7  Assembling	22

7.1  General requirements	22

7.2  Construction preparation	22

7.3  Hoisting	22

7.4  Column and Foundation Assembly	23

7.5  Segmental Assembly of Columns	23

7.6  Assembly of Column and Cover Beam	23

7.7  Segmental assembly of cover beams	24

7.8  Grouting connection	24

7.9  Construction safety	25

7.10  Green construction	25

8  Check before acceptance	27

8.1  General requirements	27

8.2  Component acceptance	27

8.3  Component approach	29

Appendix A  Performance Index Requirements for Raw Materials of High Performance

Concrete	30

Appendix B  Test method for technical index of high strength non-shrinkage cement

grouting material	31

Appendix C  Quality Acceptance Record  	32

Explanation on specific word of this specification  	36

List of quoted standards  	37

Addition：Explanation of provisions  	38

# 1  总  则

1.0.1  为规范装配式混凝土桥墩的应用，推动建筑工业化发展，提高建设水平，缩短施工周期，保障工程质量安全，降低环境影响，制定本规程。

1.0.2  本规程适用于浙江省城市桥梁工程中采用灌浆套筒连接或灌浆金属波纹管连接的装配式混凝土桥墩的设计、预制、装配和验收。

1.0.3  装配式混凝土桥墩的设计、预制、装配和验收除应执行本规程外，尚应符合国家、行业和地方现行有关标准的规定。

# 2  术语和符号

## 2.1  术语

2.1.1  装配式混凝土桥墩  assembled concrete pier

通过预制拼装构造形成的混凝土桥墩，包括墩柱、盖梁。

2.1.2  灌浆套筒连接  grouted sleeve coupler connection

在金属套筒中插入单根带肋钢筋并注入灌浆料，通过灌浆料固结形成整体并实现传力的钢筋对接连接。

2.1.3  全灌浆套筒  whole grout sleeve

两端均采用套筒灌浆连接的灌浆套筒。

2.1.4  半灌浆套筒  grout sleeve with mechanical splicing end

一端采用套筒灌浆连接，另一端采用机械连接方式连接钢筋的灌浆套筒。

2.1.5  灌浆料拌合物 mixed cementitious grout

灌浆料按规定比例加水搅拌后，具有规定流动性、早强、高强及硬化后微膨胀等性能的浆体。

2.1.6  灌浆金属波纹管连接  grouted duct connection

通过高强无收缩水泥灌浆料填充在钢筋与金属波纹管间隙，硬化后形成对钢筋的锚固构造。

2.1.7  高强无收缩水泥灌浆料  high-strength non-shrinkage grouting material

以高强度材料为骨料，水泥为结合剂，辅以外加剂配制而成的材料，具有高强度、高流态、微膨胀和防离析等性能。

2.1.8  砂浆垫层  bedding mortar

填充在不同类型构件拼接缝之间的高强无收缩砂浆过渡层。

2.1.9  调节垫块  adjustment cushion block

用于调节构件标高、水平度、垂直度以及控制砂浆垫层的厚度，设置在不同类型构件拼接面之间的垫块。

## 2.2  符号

| ηa | ——预应力筋-锚具组装件静载试验测得的锚具效率系数； |
| --- | --- |
| εapu | ——预应力筋-锚具组装件达到实测极限拉力时的总应变； |
| Ec | ——墩柱的混凝土弹性模量； |
| Ieff | ——墩柱有效截面抗弯惯性矩； |
| My | ——墩柱屈服弯矩； |
| φy | ——等效屈服曲率； |
| φu | ——极限破坏状态下的曲率； |
| ds | ——纵向钢筋直径； |
| d | ——管径连接套筒外径； |
| θp | ——潜在塑性铰区域的塑形转角； |
| θu | ——塑性铰区域的最大容许转角； |
| Δd | ——地震作用下柱顶的位移； |
| Δu | ——墩柱容许位移； |
| K | ——延性安全系数； |
| Lp | ——等效塑性铰长度； |
| H | ——悬臂柱的高度或塑性铰截面到反弯点的距离； |
| b | ——矩形截面的短边尺寸或圆形截面直径； |
| fy | ——纵向钢筋抗拉强度标准值； |
| εcu | ——混凝土极限压应变； |
| εsuR | ——约束钢筋的折减极限应变； |
| εlu | ——纵向钢筋的折减极限应变； |
| Vc0 | ——剪力设计值； |
| fcd | ——混凝土抗压强度设计值； |
| Ae | ——核心混凝土面积； |
| Ag | ——墩柱塑性铰区域截面全面积； |
| μΔ | ——墩柱位移延性系数； |
| Pc | ——墩柱截面最小轴压力； |
| Asp | ——螺旋箍筋面积； |
| Av | ——计算方向上箍筋面积总和； |
| s | ——箍筋的间距； |
| fkh | ——箍筋抗拉强度标准值； |
| b | ——墩柱的宽度； |
| D' | ——螺旋箍筋环的直径； |
| h0 | ——核心混凝土受压边缘至受拉侧钢筋重心的距离； |
| φ | ——核心混凝土受压边缘至受拉侧钢筋重心的距离； |
| Ak | ——破坏面上剪力键根部的面积； |
| fc | ——混凝土的立方体极限抗压强度； |
| σn | ——核心混凝土受压边缘至受拉侧钢筋重心的距离； |
| Asm | ——破坏面上的摩擦接触面积。 |

# 3  基本规定

3.0.1  在设计阶段，应综合考虑设计、预制、运输和拼装等因素，遵循模数化和标准化原则。

3.0.2  墩柱、盖梁等构件应在预制构件厂或专用加工场地生产，优先考虑预制构件厂生产。

3.0.3  装配式混凝土桥墩施工涉及新技术、新工艺、新材料和新设备的各类人员应经过专门培训合格后方可上岗。

# 4  材料

## 4.1  一般规定

4.1.1  装配式混凝土桥墩预制和装配中使用的原材料、半成品或成品的质量标准，均应符合现行国家和行业标准的规定。

4.1.2  原材料、半成品或成品应按现行国家和行业标准的规定对其进行验收。

## 4.2  混凝土

4.2.1  装配式混凝土桥墩采用的高性能混凝土强度等级不应低于C40。

4.2.2  高性能混凝土的原材料性能指标除应符合附录A的规定外，还应符合现行行业标准《高性能混凝土评价标准》JGJ/T385和《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ 2的规定。

## 4.3  钢筋

4.3.1  钢筋应采用HRB400级及以上的热轧带肋钢筋，符合现行国家标准《钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋》GB 1499.2的规定。

4.3.2  钢筋应按照不同钢种、等级、牌号、规格及生产厂家分批验收，分别堆存，不得混杂，且应设立识别标志。

4.3.3  钢筋应具有出厂质量证明书和试验报告单，应分批抽取试样进行力学性能检验，检验合格后方可使用。

## 4.4  灌浆料

4.4.1  灌浆料宜选用高强无收缩水泥灌浆料，并与灌浆套筒或灌浆金属波纹管匹配使用，灌浆料的技术性能应符合表4.4.1的规定。

表4.4.1  灌浆料的技术性能

| 检测项目 |  | 性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 流动度 | 初始 | ≥300mm |
|  | 30min | ≥260mm |
| 抗压强度 | 1d | ≥35 MPa |
|  | 3d | ≥60 MPa |
|  | 28d | ≥100 MPa |
| 竖向膨胀率 | 3h | ≥0.02% |
|  | 24h与3h差值 | 0.02~0.50% |
| 氯离子含量 |  | ≤0.03% |
| 泌水率 |  | 0.00% |

注：表中技术指标试验方法应符合《钢筋连接用套筒灌浆料》JG/T 408的规定。

4.4.2  灌浆料应采用防潮袋（筒）包装，且不应小于标志质量的99%，包装袋（筒）上应标明产品名称、净重量、使用说明、生产厂家、生产批号、生产日期、保质期等内容。

4.4.3  灌浆料在运输和贮存时不应受潮或混入杂物，贮存于通风、干燥、阴凉处，运输过程中应避免阳光长时间照射；灌浆料应在生产保质期内使用，进场检验超过3个月应重新检验，合格后方可使用，开封包装后应立即使用，如有剩余应做废弃处理；。

4.4.4  灌浆料性能及试验方法尚应符合现行行业标准《钢筋连接用套筒灌浆料》JG/T 408的有关规定。

## 4.5  砂浆

4.5.1  不同类型构件拼接缝间的砂浆垫层，应采用高强无收缩砂浆。28d抗压强度应高出被连接构件强度较高者一个等级（10MPa）且不小于60MPa，28d竖向膨胀率应控制在0.02%～0. 10%。

4.5.2  砂浆宜选用质地坚硬、级配良好的中砂，细度模数应不小于2.6，含泥量应不大于1%，且不应存在泥块。

4.5.3  砂浆垫层初凝时间宜大于2h。

## 4.6  灌浆套筒

4.6.1  灌浆套筒采用铸造工艺制造宜选用高强球墨铸铁，采用机械加工工艺制造宜选用优质碳素结构钢、低合金高强度结构钢和合金结构钢。

4.6.2  灌浆套筒长度应根据试验确定，且套筒灌浆连接钢筋在灌浆套筒中的灌浆锚固长度不宜小于8倍钢筋直径，灌浆套筒中间轴向定位点两侧应预留钢筋安装调整长度，预制端不应小于10mm，装配端不应小于20mm；灌浆套筒内腔最小内径与被连接钢筋公称直径差不应小于10mm；灌浆套筒内、外表面及端面不应有影响接头性能的缺陷。

4.6.3  铸铁和机械加工灌浆套筒的材料性能应符合表4.6.3的规定。

表4.6.3 灌浆套筒的材料性能

| 灌浆套筒材料 | 屈服强度/MPa | 抗拉强度/MPa | 断后伸长率/% | 硬度/HBW | 球化率/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QT500 | - | ≥550 | ≥7 | 180~250 | ≥85 |
| QT550 | - | ≥550 | ≥5 | 180~250 | ≥85 |
| QT600 | - | ≥600 | ≥3 | 180~250 | ≥85 |
| 45#圆钢 | ≥355 | ≥600 | ≥16 | - | - |
| Q390 | ≥390 | ≥490 | ≥20 | - | - |
| Q355 | ≥355 | ≥470 | ≥20 | - | - |

4.6.4  灌浆套筒的尺寸偏差应符合表4.6.4的规定。

表4.6.4  灌浆套筒的尺寸偏差

| 序号 | 项目 | 灌浆套筒尺寸偏差 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 铸造套筒 |  |  | 机械加工套筒 |  |  |
|  | 钢筋直径/mm | 12~20 | 22~32 | 36~40 | 12~20 | 22~32 | 36~40 |
| 1 | 内、外径允许偏差/mm | ±0.8 | ±1.0 | ±1.5 | ±0.5 | ±0.6 | ±0.8 |
| 2 | 壁厚允许偏差/mm | ±0.8 | ±1.0 | ±1.2 | ±0.5 | ±0.6 | ±0.8 |
| 3 | 长度允许偏差/mm | ±2.0 |  |  | ±1.0 |  |  |

4.6.5  灌浆套筒应与经型式检验确认的灌浆料匹配使用组成接头，其钢筋灌浆接头的强度和变形性能应符合《钢筋套筒灌浆连接应用技术规程》JGJ 355的规定。

4.6.6  灌浆套筒与灌浆料组合体系性能应经过有资质检测单位试验检测，同一批号、同一类型、同一规格的灌浆套筒，不超过1000个为一批，每批随机抽取10个灌浆套筒，以对灌浆质量进行验证性试验，并出具相应型式试验的合格报告，当灌浆施工单位与工艺检验施工单位不同情况下，应当重新进行工艺检验。

4.6.7  灌浆套筒表面应刻印清晰、持久性标识，应采用纸箱或木箱等其他可靠包装。包装物表面应标明产品名称、型号、数量、制造日期、生产批号和厂家名称等信息。包装内应附有产品合格证及产品质量说明书。

4.6.8  灌浆套筒及附属配件在贮存和运输过程中，应有防止雨淋、锈蚀、沾污和损伤等防护措施，并按规格型号分别码放。

4.6.9  灌浆套筒尚应符合现行行业标准《钢筋连接用灌浆套筒》JG/T 398的有关规定。

## 4.7  金属波纹管

4.7.1  金属波纹管宜选用圆形不锈钢波纹管，制作金属波纹管的钢带应为软钢带。

4.7.2  金属波纹管全长不应小于24ds（ds为被连接纵向钢筋直径），且不得拼接；内径不宜小于ds（ds为被连接纵向钢筋直径）+40mm，内径尺寸允许偏差为±0.50mm；对于内径不大于10cm的波纹管，其钢带厚度（壁厚）应不小于0. 45mm，波纹管肋高应不小于3.10mm。

4.7.3  金属波纹管折叠咬口的重叠部分宽度不应小于钢带厚度的8倍，且不应小于2.5mm；折叠咬口部分之间的凸起波纹顶部和根部均应为圆弧过度，不应有折角。

4.7.4  金属波纹管下端应设置压浆口连接压浆管，上端应设置出浆口连接出浆管或直接由端部出浆；压浆口下缘与端部净距应大于20mm。

4.7.5  金属波纹管包装内应附有产品质量说明书及产品检验报告。

4.7.6  金属波纹管搬运时应轻拿轻放，吊装工艺应确保金属波纹管不受损伤，贮存时应防潮和通风等措施，堆放高度不宜超过3.0m。

4.7.7  金属波纹管尚应符合现行行业标准《预应力混凝土用金属波纹管》JG 225的有关规定。

## 4.8  环氧粘结剂

4.8.1  环氧粘结剂的技术性能应符合表4.8.1的规定。

表4.8.1 环氧粘结剂的技术性能

| 项目 |  | 性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 物理性能 | 可施胶时间 | ≥20min |
|  | 可粘结时间 | ≥60min，≤240min |
|  | 触变性 | ≤30mm/10min |
|  | 吸水率 | ≤0.5% |
|  | 水中溶解率 | ≤0.1% |
|  | 耐热性 | ≥50℃ |
| 力学性能 | 抗压强度标准值（MPa） | 1d＞40；7d＞60 |
|  | 抗拉强度标准值（MPa） | 7d＞9 |
|  | 抗剪强度标准值（MPa） | 7d＞21 |

4.8.2  环氧粘结剂应有抗老化、抗碳化、抗强腐蚀性的功能。

## 4.9  预应力筋—锚具组装件

4.9.1  装配式混凝土桥墩中用到的预应力筋宜采用预应力钢绞线，也可采用热轧、轧后余热处理或热处理的精轧螺纹钢。预应力材料应符合现行行业和国家标准《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》JTG 3362、《单丝涂覆环氧涂层预应力钢绞线》GB/T 25823、《环氧涂层预应力钢绞线》JG/T 387、《预应力混凝土用钢棒》GB/T 5223.3和《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ 2的规定。

4.9.2  装配式混凝土桥墩中的无粘结或有粘结预应力筋-锚具组装件的锚固性能，应符合《预应力筋用锚具、夹具和连接器》GB/T 14370的规定。

4.9.3  新型预应力筋-锚具组装件应经过有资质检测单位试验检测，并出具相应的合格报告。

## 4.10  模具

4.10.1  模具底模宜采用钢模台，侧模宜采用钢材或铝合金等材料制作。

4.10.2  预制混凝土桥墩表面有纹理装饰要求时，可使用装饰造型衬模铺贴。装饰造型衬模材料应满足无收缩、无变形、易脱模、抗撕裂以及耐压、耐温等要求。

# 5  设计

## 5.1  一般规定

5.1.1  满足本规程对灌浆套筒、金属波纹管、高强无收缩水泥灌浆料以及砂浆垫层等连接材料和构造要求时，装配式混凝土桥墩可按现行行业标准《城市桥梁设计规范》CJJ 11和《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》JTG D3362进行验算。

5.1.2  装配式混凝土桥墩计算应包括持久状况下的结构承载能力极限状态、正常使用极限状态以及持久状况、短暂状况和地震状况构件的应力四部分内容，且应符合下列规定：

1  在进行持久状况承载能力极限状态计算时，作用（或荷载）的效应应采用基本组合，立柱应作为压弯构件进行承载能力计算，盖梁应作为受弯构件进行承载能力计算；

2  在进行持久状况正常使用极限状态计算时，应采用作用（或荷载）的频遇组合、永久组合或短期效应组合并考虑长期效应组合的影响，对立柱和盖梁进行抗裂、裂缝宽度和挠度的验算；

3  在进行持久状况和短暂状况构件的应力计算时，作用（或荷载）除有特别规定外均采用标准值，汽车荷载应考虑冲击系数，对立柱和盖梁进行持久状况和短暂状况的应力验算；

4  在进行地震状况构件的应力计算时应进行承载能力极限状态设计。

5.1.3  灌浆套筒连接可用于预制墩柱与承台、墩柱与盖梁和墩柱墩身节段之间的连接，并可布置在同一断面；灌浆金属波纹管连接可用于预制墩柱与承台和墩柱与盖梁之间的连接。

5.1.4  灌浆套筒布置在预制墩柱中时，应考虑灌浆套筒对墩柱刚度及相关构造的影响。

5.1.5  采用竖向分段装配式建造的盖梁，在进行正常使用极限状态计算时，宜保持盖梁正截面全截面受压；在进行承载能力极限状态计算时，应计入拼接缝张开时对盖梁承载能力的影响。

5.1.6  应根据所处环境条件考虑装配式墩柱和盖梁的拼装缝、墩柱和盖梁预制构件的耐久性设计，拼接缝处环氧粘结剂和砂浆垫层应满足耐久性能指标要求。

5.1.7  应根据桥梁运营和所处环境的要求进行拼接缝处的耐久性设计，且应符合下列规定：

1  在准永久组合下，接缝处正截面受拉边缘不允许出现拉应力（不得消压）；

2  在频遇效应组合下，接缝处正截面受拉边缘可出现拉应力，但拉应力应小于接缝界面材料及预制构件材料的允许设计拉应力。

## 5.2  结构设计

5.2.1  装配式混凝土桥墩设计中应考虑预应力筋管道、钢筋、连接套筒或金属波纹管相互之间的合理布置，并在设计图中予以说明。

5.2.2  装配式墩柱纵向钢筋宜采用大直径钢筋，纵向钢筋之间的中心距宜不大于200mm，且至少每隔一根宜用箍筋或拉筋固定。

5.2.3  装配式混凝土桥墩中的连接套筒和主筋净保护层厚度不宜小于30mm，套筒间净距不宜小于套筒外径、骨料最大粒径的1.33倍或被连接纵向钢筋的直径ds。

5.2.4  采用灌浆套筒连接建造的预制桥墩，应在灌浆套筒压浆口下缘处设一道箍筋。

5.2.5  装配式混凝土桥墩中的圆形金属波纹管净距不应小于50mm，且不应小于管道直径的1倍，保护层厚度宜符合现行行业标准《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》JTG D3362的规定。

5.2.6  装配式混凝土桥墩中墩柱与承台或墩柱与盖梁之间的拼装接缝砂浆垫层厚度宜为10mm~30mm，同类型构件之间的环氧接缝厚度宜为1mm~3mm，超过13m的高墩柱宜采用墩柱拼接形式。

5.2.7  对于设防烈度7度地区，连接套筒设置在墩身且其位于潜在塑性铰区域内时，箍筋的配置还应符合下列要求：

1  箍筋加密区的长度不应小于连接套筒的高度加5d（连接套筒外径）范围；

2  连接套筒高度加5d（连接套筒外径）范围外箍筋量应逐渐减少。

5.2.8  墩柱的纵向钢筋应延伸至盖梁和承台的另一侧面，纵向钢筋的锚固长度应在现行行业标准《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》JTG3362要求的基础上增加10ds（ds为纵向钢筋的直径）。

5.2.9  装配式混凝土桥墩柱身塑性铰加密区域配置的箍筋应延伸到盖梁和承台内，当连接套筒或波纹管位于盖梁或承台内时，在满足现行抗震设计规范构造要求的情况下，延伸到盖梁和承台的距离还应不小于连接套筒或波纹管的高度。

5.2.10  预制拼装墩柱中采用预应力钢绞线或精轧螺纹钢时，宜将张拉端置于墩柱顶端，锚固段置于承台内，锚固段采用预埋式带索P形锚具或后穿自锁式锚具。

5.2.11  装配式盖梁采用上下分层建造时，下层预制构件与上层现浇之间可不使用剪力键；装配式盖梁采用竖向分段装配式建造时，预制构件的拼接面宜采用剪力键方式；装配式墩柱采用拼接方式建造时，对于需要防撞的桥墩，拼接处采用剪力键形式。

## 5.3  抗震设计

5.3.1  在进行装配式混凝土桥墩抗震分析时，E1地震作用下，墩柱抗弯刚度可按毛截面计算，考虑柱身内连接套筒对墩柱刚度的影响；E2地震作用下，潜在屈服墩柱的有效截面抗弯刚度应按下式计算：

Ec×Ieff=Myφy                        （5.3.1）

式中：Ec——墩柱的混凝土弹性模量（kN/m2）；

Ieff——墩柱有效截面抗弯惯性矩（m4）；

My——墩柱屈服弯矩（kN·m）；

φy——等效屈服曲率（l/m）。

5.3.2  E1地震作用下，装配式墩柱在弹性范围内工作，基本不损伤，应校核其强度；E2地震作用下，装配式墩柱可发生损伤，产生弹塑性变形，耗散地震能量，但墩柱的塑性铰区域应具有足够的塑性变形能力。

5.3.3  装配式混凝土桥墩中的盖梁和基础应按能力保护原则设计，在E2地震作用下基本不发生损伤。

## 5.4  抗震验算

5.4.1  E2地震作用下，装配式墩柱按式（5.4.2）验算潜在塑性铰区域沿顺桥向、横桥向的塑性转动能力，但对于规则桥梁，可按式（5.4.3）验算桥墩柱顶的位移。

5.4.2  E2地震作用下，应按下式验算墩柱潜在塑性铰区域沿顺桥向、横桥向的塑性转动能力：

（5.4.2）

式中：——在E2地震作用下，潜在塑性铰区域的塑性转角；

——塑性铰区域的最大容许转角，按本规程第5.4.4条的规定计算。

5.4.3  在E2地震作用下，规则桥梁中的装配式墩柱可按下式验算柱顶的位移：

（5.4.3）

式中:——E2地震作用下柱顶的位移（cm）；

——墩柱容许位移（cm），可按本规程第5.4.5条或5.4.6条的规定计算。

5.4.4  塑性铰区域的最大容许转角应根据极限破坏状态的曲率能力，按下式计算：

（5.4.4-1）

式中：——截面的等效屈服曲率（1/cm），可按本规程第5.4.7条的规定计算；

——极限破坏状态的曲率能力（1/cm），可按本规程第5.4.8条的规定计算；

——延性安全系数，连接套筒位于柱身潜在塑性铰区域时取2.2，连接套筒或金属波纹管位于承台或盖梁内时，取2.0；

——等效塑性铰长度（cm），可取下两式计算结果的较小值：

（5.4.4-2）

（5.4.4-3）

式中:  ——悬臂柱的高度或塑性铰截面到反弯点的距离（cm）；

——矩形截面的短边尺寸或圆形截面直径（cm）;

——纵向钢筋抗拉强度标准值（MPa）；

——纵向钢筋的直径（cm）。

5.4.5  预制单墩柱容许位移应按下式计算：

（5.4.5）

式中:  ——悬臂柱的高度或塑性铰截面到反弯点的距离（cm）；

φy——矩形截面的短边尺寸或圆形截面直径（cm）；

Lp—等效塑性铰铰长度（m）；

θu——塑性铰区域的最大容许转角（rad）；

5.4.6  对于预制双柱墩、排架墩（图5.4.6），其顺桥向的容许位移可按式5.4.5计算；横桥向的容许位移可在盖梁处施加水平力F，进行非线性静力分析，当墩柱的任一塑性铰达到其最大容许转角时，盖梁处的横桥向水平位移即为容许位移。

图5.4.6 框架型装配式混凝土桥墩

5.4.7  理想弹塑性弯矩－曲率（）曲线的等效屈服曲率，可根据图5.4.7中两个阴影面积相等求得，计算中应考虑最不利轴力组合。

图5.4.7  等效屈服曲率

5.4.8  极限破坏状态的曲率能力应通过考虑最不利轴力组合的曲线确定，为混凝土应变达到极限压应变，或约束钢筋达到折减极限应变，或纵向钢筋达到折减极限应变时相应的曲率。

5.4.9  对于高宽比小于2.5的装配式矮墩柱，可不验算墩柱的变形，但应将其顺桥向和横桥向E2地震作用效应和永久作用效应组合后，按现行的公路桥涵设计规范规定验算墩柱的强度，其中计算的弯曲强度应乘以0.85的强度折减系数。

5.4.10  装配式墩柱塑性铰区域沿顺桥向和横桥向的斜截面抗剪强度应按下列公式验算：

（5.4.10-1）

（5.4.10-2）

（5.4.10-3）

（5.4.10-4）

（5.4.10-5）

（5.4.10-6）

式中：——剪力设计值（kN）；

——混凝土抗压强度设计值（MPa）；

——核心混凝土面积，可取；

——墩柱塑性铰区域截面全面积（）；

——墩柱位移延性系数，为墩柱地震位移需求与墩柱塑性铰屈服时的位移之比；

——墩柱截面最小轴压力，对于框架墩横向需按5.4.6条计算（kN）；

——螺旋箍筋面积（cm2）；

——计算方向上箍筋面积总和（cm2）；

s ——箍筋的间距（cm）；

——箍筋抗拉强度标准值（MPa）；

b——墩柱的宽度（cm）；

——螺旋箍筋环的直径（cm）；

——核心混凝土受压边缘至受拉侧钢筋重心的距离（cm）；

——抗剪强度折减系数，。

5.4.11  装配式墩柱拼接缝处沿顺桥向和横桥向的抗剪强度应按下列公式验算：

（5.4.11）

式中：——剪力设计值（N）；

——破坏面上键根部的面积（）；

——混凝土的圆柱体抗压极限强度（MPa）；

——接缝上的压应力（MPa）；

——破坏面上的摩擦接触面积（）。

## 5.5  模具设计

5.5.1  模具设计应遵循用料轻量化、操作简单化、应用模数化的设计原则，并应根据预制构件的质量标准、生产工艺及技术要求、模具周转次数以及通用性等相关条件确定模具设计和加工方案。

5.5.2  模具、装饰造型衬模及配套部件设计应确保具有足够的承载力、刚度和整体稳定性，并应满足预埋管线、预留孔洞、插筋、吊件、固定件等的定位要求。装饰造型衬模应与底模和侧模密贴，不得漏浆。

5.5.3  模具构造设计应满足入模、混凝土浇捣、养护和便于脱模等要求，并应便于清理和脱模剂的涂刷。

- 6  预制

## 6.1  一般规定

6.1.1  预制构件制作前，建设单位应组织设计、预制、施工和监理单位进行技术交底，明确各阶段质量控制要点。

6.1.2  预制单位和施工单位应制定专项方案。专项方案应包括预制工艺、模具制作、生产计划、技术质量控制措施、成品保护、堆放及运输方案等内容。

6.1.3  预制构件制作前，构件制作单位应熟悉设计文件，掌握设计意图，完成施工图深化设计和模板设计。

6.1.4  预制构件的运输及安装设备应满足节段重量、运输条件、架设安装工艺等要求。安装设备、支撑等临时结构的安装、调试、使用、拆除等应编制专项施工技术方案，并应制定相应的安全生产应急预案。

6.1.5  预制构件在脱底模、移运、堆放、吊装时，混凝土的强度不应低于设计所要求的强度。6.1.6  对于孔道压浆的预应力混凝土构件，其孔道灌浆的强度不应低于设计要求。

6.1.7  预制构件的预埋件、吊点等应在设计图纸的基础上进行深化设计。

6.1.8  施工单位应根据构件大小、重量选择合理的吊装设备及运输车辆，运输前应对运输路线实地勘察并优选运输路线，运输应符合有关规定。

6.1.9  构件预制用钢筋笼胎架、钢筋笼定位板、预制台座、模板、吊具等设备应根据具体预制工艺和精度要求进行专项设计，宜采用BIM设计。

6.1.10  构件钢筋笼加工、灌浆套筒或金属波纹管安装定位、预埋件埋设、台座标高等应符合设计文件的要求，验收合格后方可使用。

6.1.11  构件表面拼接缝处在浇筑完成后应及时凿毛至完全露出新鲜密实混凝土的粗集料，并应用洁净水冲洗干净。

6.1.12  应根据混凝土性能制定具体养护方案，构件预制完成后应及时洒水养护，养护时间应不小于7d，不得采用海水或含有害物质的水。

6.1.13  室外昼夜日平均气温连续5d稳定低于5℃时，构件预制应采取冬季施工的措施，严寒期不宜进行施工，且应符合现行行业标准《城市桥梁施工与质量验收规范》CJJ2的规定。

6.1.14  预制构件生产完成后，应进行出厂检验，检验合格后出具出厂合格证，合格证内容应包含混凝土强度等级、保护层厚度、隐蔽检查记录等。

6.1.15  预制厂场地地基处理应充分考虑预制台座、存放台座、机械设备和其它生产工具的荷载大小，应具有足够的承载能力，预制台座及存放台座应无不均匀沉降。预制台座及存放台座应进行专项设计。

6.1.16  预制厂场地规划和布置应进行专项设计，应考虑预制构件的预制工艺和运输吊装工艺，应设置钢筋加工车间、混凝土拌合系统、大吨位起重设备、专用台座、混凝土浇筑养护系统、运输道路、防排水设施等。

6.1.17  模具应定期进行检修，固定模台或移动模台每6个月应进行一次检修，钢或铝合金等型材模具每3个月或每周转生产60次应进行一次检修，装饰造型衬模每1个月或每周转20次应进行1次检修。

## 6.2  墩柱

6.2.1  墩柱预制长度应根据设计文件，考虑拼接缝处砂浆垫层的厚度。

6.2.2  墩柱主要受力钢筋的下料长度应符合规定，允许偏差为±2mm，且钢筋端部应平整。

6.2.3  墩柱钢筋笼应在专用胎架上制作加工成型，胎架上支撑定位体系布置应保证主要受力钢筋不变形，钢筋笼制作允许偏差为±2mm。

6.2.4  墩柱钢筋笼应安装墩柱成品吊装所需的吊点预埋件、现场调节设备用的预埋件、支座预埋件等各类预埋件。

6.2.5  墩柱钢筋笼制作完成后应采用专用定位板进行复测。

6.2.6  墩柱钢筋笼中的灌浆套筒应采取加固措施保证吊装及混凝土浇筑时不发生变形或移位。

6.2.7  墩柱模具应进行专项设计，宜采用钢模具，预制混凝土表面有纹理装饰要求时，可使用装饰造型衬模铺贴。钢模具及铺贴装饰衬模的组合模具应满足强度、刚度、承载能力、稳定性要求，对拉螺杆宜采用高强度精轧螺纹钢，且位置应对称均匀。

6.2.8  混凝土浇筑前应再次对墩柱钢筋笼及灌浆套筒定位进行检查，允许偏差均为±2mm；同时应对台座表面标高及水平度进行复测，标高允许偏差为±1mm，水平度允许偏差为±1mm/m。

6.2.9  预制墩柱节段宜竖向预制，混凝土应一次性浇筑完成。

6.2.10  墩柱预制完成后应对墩柱尺寸、灌浆套筒定位和钢筋定位进行复测，各向允许偏差均为±2mm。

## 6.3  盖梁

6.3.1  盖梁钢筋笼应在专用胎架上制作加工成型，胎架上支撑定位体系布置应保证主要受力钢筋定位准确。

6.3.2  灌浆套筒或灌浆金属波纹管应与箍筋、锚固钢筋制作成整体模块后置于盖梁钢筋笼内，混凝土浇筑时模块应不变形。

6.3.3  灌浆套筒或灌浆金属波纹管安装定位允许偏差应为±2mm。

6.3.4  盖梁钢筋笼吊装吊点处应局部加强，同时应安装盖梁成品所需的吊点预埋件、现场调节设备用的预埋件、支座预埋件等各类预埋件。

6.3.5  盖梁模具应进行专项设计，宜采用钢模具，预制混凝土表面有纹理装饰要求时，可使用装饰造型衬模铺贴。钢模具及铺贴装饰衬模的组合模具应满足强度、刚度、承载能力、稳定性要求。

6.3.6  混凝土浇筑前应再次对灌浆套筒或灌浆金属波纹管定位进行检查，允许偏差均为±2mm；同时应对台座表面标高及水平度进行复测，标高允许偏差为±1mm，水平度允许偏差为±1mm/m。

6.3.7  预制盖梁混凝土应一次性浇筑完成，浇筑时宜先行浇筑灌浆套筒或灌浆金属波纹管范围内混凝土。对灌浆套筒或波纹管两端进行临时密封处理，避免混凝土浇筑时进入灌浆套筒或波纹管。

6.3.8  盖梁预制完成后应对盖梁空间尺寸进行复测，灌浆套筒定位或灌浆金属波纹管定位各向允许偏差均±2mm。

## 6.4  存放与运输

6.4.1  预制厂场地选址应充分考虑厂内、外运输条件。

6.4.2  预制构件堆放的场地应平整压实，不应有积水的现象。

6.4.3  预制构件应按吊运及安装次序进行堆放，且应留有通道。

6.4.4  预制构件应按照其刚度及受力情况制定对应的堆放方案，竖放时应考虑必要的支护措施。

6.4.5  预制构件存放时间应符合设计规定。当设计未规定时，不宜少于14d；预应力混凝土构件的存放时间不宜超过3个月。

6.4.6  运输路线应平坦、通畅，地基应有足够的承载能力，最小曲率半径应不小于运输车的允许转弯半径。

6.4.7  运输车装载构件时，构件运输方向、支承点设置、外露钢筋的保护等应进行专项设计；运输前应按支承方案检查，确保构件运输方向准确及支承措施牢同可靠。

6.4.8  应根据预制构件大小、重量合理选择吊装机械设备和运输车辆。运输前应对路线实地勘察并优化运输路线。

6.4.9  运输车装载构件时，应再次检查构件运输顺序、运输方向、支承点设置、构件固定措施和外露钢筋保护措施。

6.4.10  运输车起步和运行应缓慢，平稳前进，严禁突然加速或紧急制动；当运输车接近目的地时应减速徐停。

6.4.11  在装卸和运输过程中，构件与钢丝绳等刚性物件之间应放置橡胶垫等，并采取有效措施防止构件变形。

6.4.12  大型设备应进行专项检测并出具安全检验合格证。吊具、吊架应定期探伤检查和维护。

# 7  装配

## 7.1  一般规定

7.1.1  施工前应在复测原控制网的基础上，根据施工需要适当加密、优化，并建立满足拼装精度要求的施工测量控制网。

7.1.2  承台施工时应控制墩柱与承台拼接面的坐标、标高和水平度，坐标及标高允许偏差为±2mm，水平度允许偏差为±1mm/m，拼装前应对拼接面的坐标、标高和水平度进行复测。

7.1.3  施工前，施工、监理单位应对拼装方案中的材料及设备到场情况、吊装区域地基处理情况进行复查。

7.1.4  施工前应对施工现场进行全面调查和核对，并应根据现场实际条件编制科学可行的拼装方案。

7.1.5  施工前应按管理规定对各级人员进行施工工艺和安全风险源交底。

7.1.6  构件拼装前应进行匹配试拼装。

7.1.7  灌浆套筒或金属波纹管内灌浆料强度应大于35MPa后方可进行下一工序施工。

7.1.8  当拼装时气温低于5℃时，应对高强无收缩水泥灌浆料进行保温，温度应不低于10℃且不高于40℃；同时应对拌合所需的水进行加热，温度应不低于30℃且不高于65℃；拌合灌浆料成品工作温度应不低于10℃。

## 7.2  施工准备

7.2.1  施工前，应进行测量放线，拌制灌浆料、水泥砂浆，设置构件安装定位标识，复核构件位置、节点连接构造及临时支撑方案，核实现场环境、天气、道路等状况，满足吊装施工要求。

7.2.2  施工前，应检查复核吊装机械设备及吊索具安全操作状态。

7.2.3  施工前，宜选择有代表性的单元进行构件试拼装。必要时，根据试拼装结果及时调整完善施工方案和施工工艺。

## 7.3  吊装

7.3.1  吊装方案应进行专项设计，且应符合现行国家标准《起重机械安全规程》GB 6067和现行行业标准《建筑机械使用安全技术规程》JGJ 33的有关规定。
7.3.2  吊装方案应经专家论证后方能实施作业。施工时应采取必要的安全防护措施，防止发生安全事故。

7.3.3  大型设备应进行专项检测并出具安全检验合格证。

7.3.4  吊索具应定期进行擦伤检查和维护。

7.3.5  吊装设备应符合使用要求，使用前，应检查机具的维修、使用、检验记录。

7.3.6  构件吊装就位时，应缓慢平稳，防止撞伤。

## 7.4  墩柱与基础拼装

7.4.1  墩柱与基础拼装前应进行拼接面预处理。

7.4.2  承台混凝土浇筑前、后应对预留钢筋、灌浆套筒或灌浆金属波纹管定位进行检查，允许偏差为±2mm。

7.4.3  墩柱与承台拼装前应进行匹配拼装，同时应对外露钢筋进行除锈处理。

7.4.4  在拼接缝位置，承台上应布置调节垫块，且其强度应高于构件强度，材质宜采用钢板垫块。调节垫块厚度不宜大于2cm，调节垫块的材质与强度应符合设计要求。

7.4.5  调节设备宜采用千斤顶等工具。

7.4.6  灌浆连接工艺应符合本规程第7.8节的规定。

7.4.7  墩柱拼装就位后应设置临时支承措施。

7.4.8  砂浆垫层在拌浆时应制取试件，对应每个拼接部位应制取不少于3组。

7.4.9  砂浆垫层应及时进行养护。

## 7.5  墩柱节段间拼装

7.5.1  应对墩柱节段拼接缝进行表面处理，确保表面无油、无水及无可见灰粉后可进行拼装。

7.5.2  拼装前应对墩柱节段拼接缝表面进行复测，标高允许偏差为±2mm，水平度允许偏差为±1mm/m。

7.5.3  环氧粘结剂应均匀涂刷，涂刷时间宜控制在30min内，涂刷前、后均应采取防雨、雪、尘措施。

7.5.4  上节墩柱应设置调节设备，用于调节的预埋件应在墩柱预制时安装。

7.5.5  灌浆套筒连接工艺应符合本规程第7.8节的规定。

7.5.6  墩柱拼装就位后应设置临时支撑措施防止倾覆。

## 7.6  墩柱与盖梁拼装

7.6.1  在拼接缝位置，墩柱上应布置调节垫块后，调节垫块总高度控制在2cm~3cm，可按照工艺流程进行拼装。

7.6.2  灌浆连接工艺应符合本规程第7.8节的规定。

7.6.3  调节设备、防倾覆措施及砂浆垫层应符合本规程的相关规定。

## 7.7  盖梁节段间拼装

7.7.1  盖梁节段拼装前应进行拼接面预处理。

7.7.2  盖梁节段拼装前应进行匹配拼装。

7.7.3  盖梁节段与墩柱拼装工艺应符合本规程第7.6节的规定。

7.7.4  环氧粘结剂应均匀涂刷，覆盖整个匹配面，涂刷时间宜控制在30min内，施加临时预应力时，环氧粘结剂应在全断面均匀挤出，同时应对孔道口做好防护，严禁环氧粘结剂进入预应力筋孔道，冬季施工时应对环氧粘结剂采取保温措施。

7.7.5  临时预应力筋和永久预应力筋的布置、预应力筋类型、张拉顺序、张拉力应严格按照施工专项方案执行。

## 7.8  灌浆连接

7.8.1  灌浆前应再次检查灌浆套筒或金属波纹管，确保内腔通畅无杂物。

7.8.2  灌浆套筒灌浆连接施工应编制专项施工方案、灌浆施工操作人员应经专业培训后上岗等施工前准备。

7.8.3  灌浆套筒或灌浆金属波纹管中使用的高强无收缩水泥灌浆料的技术指标，应符合设计规定。高强无收缩水泥灌浆料应在拼装前一天进行流动度测试及1d龄期抗压强度测试，符合设计要求后方可用于现场拼装连接。

7.8.4  高强无收缩水泥灌浆料在拌浆时应制取试件，对应每个拼接部位应制取同条件养护试块和标准养护试块，同条件养护试块强度用于指导拆模等时间控制，标准养护试块用于质量评定，测试其28d龄期抗压强度。

7.8.5  施工现场灌浆时应同步制作抗拉强度平行加工试件，其抗拉强度应符合设计要求。

7.8.6  灌浆施工应保持连续。当在灌浆过程中遇停电等突发状况时，现场应启用应急发电，采用高压水枪等设备进行清洗。

7.8.7  灌浆完成后应及时清理残留在构件上的多余浆体。

7.8.8  拼装定位固定后灌浆时间、灌浆压力要求、临时支撑措施拆除时间等应符合设计规定。

## 7.9  施工安全

7.9.1  起重吊装作业前必须对施工现场作业环境、架空电线、地上建筑物、地下构筑物、构件重量和分布等情况进行全面调查。吊装作业应在平整坚实的场地上进行，应有足够的工作场地满足吊装作业。起重臂杆起落及作业有效半径和高度的范围内不得有障碍物。

7.9.2  起重机不宜支设在各类管线和地下构筑物之上，支设时应分析地下设施情况，必要时采取加固防护措施。

7.9.3  起重机吊装区域内，应设置警戒线，非作业人员严禁进入。吊运预制构件时，构件下方严禁站人，应待预制构件降落至安装位1m以内方准作业人员靠近。

7.9.4  构件应平起稳落。墩柱、盖梁就位后，必须连接牢固，支撑稳定，方可摘吊钩。

7.9.5  起重吊装作业应符合下列规定：

1  指挥信号不明或违章指挥不吊；

2  斜拉斜挂不吊；

3  吊物重量不明或超负荷不吊；

4  散物捆扎不牢固或物料装放过满不吊；

5  吊物上有人不吊；

6  埋在地下的物件不吊；

7  安全装置失灵或带病不吊；

8  现场光线阴暗看不清吊物起落点不吊；

9  棱刃物与钢丝绳直接接触无保护措施不吊；

10  六级以上大风或大雨、大雪、大雾等恶劣天气不吊。

7.9.6  施工现场宜设置可靠的避雷装置。避雷、防触电和架空输电线路的安全距离应按现行行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46执行。

## 7.10  绿色施工

7.10.1  合理配置施工作业区域机械设备，机械设备不宜低负荷运行，主要耗能施工设备应作好节能控制措施。

7.10.2  施工场界环境应采取降尘、降噪措施，噪声排放应符合现行国家标准《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB 12523的规定。

7.10.3  预制构件应分别集中存放，并悬挂标识牌，严禁乱堆乱放。

7.10.4  预制构件施工中使用的粘结剂、稀释剂等易燃、易爆化学制品的废弃物应及时收集运送至指定储存器内并按规定回收，严禁丢弃未经处理的废弃物。

# 8  验收

## 8.1  一般规定

8.1.1  采用专业厂家预制并现场装配式施工的桥墩构件进场及安装的质量验收除应符合本规程规定，尚应符合《城市桥梁施工与质量验收规范》CJJ 2的规定。

8.1.2  预制构件厂应做好预制构件的质量控制，监理单位和施工单位宜驻厂监督，并对预制构件进行进场质量验收。预制构件验收合格后方能出厂，出厂前应在表面明显位置进行标识，标识内容应包括工程名称、施工单位名称、监理单位名称、构件编号和生产日期等。

8.1.3  装配式混凝土桥墩墩柱、盖梁应划分为分部工程或子分部工程。

8.1.4  检验批应分为预制构件检验批、安装与连接检验批。分部（子分部）工程、分项工程以及检验批划分应符合表8.1.4的要求。

表8.1.4  分部（子分部）工程、分项工程以及检验批划分

| 分部（子分部） 工程 | 分项工程 | 检验批 |
| --- | --- | --- |
| 墩、台 | 预制墩、台 | 每个构件节段 |
|  | 安装与连接 | 每个墩柱 |
| 盖梁 | 预制盖梁 | 每个构件节段 |
|  | 安装与连接 | 每个盖梁 |

8.1.5  根据设计文件要求进行的混凝土预制构件结构性能检验应在见证下进行，承担结构性能检验的单位应具有相应资质。

8.1.6  检验批、分项和分部（子分部）工程的质量验收可按本规程附录C记录。

8.1.7  预制构件拼装前应进行匹配拼装。

8.1.8  预应力分项工程质量检查及验收应符合国家现行有关标准的规定和设计要求。

## 8.2  构件进场

Ⅰ  主控项目

8.2.1  监理单位和施工单位代表应延伸监理或单独设置驻厂监造监理，驻厂质量检验资料应随构件进场，混凝土预制构件进场后应进行构件实体检验。

检验数量：按照设计要求。当设计无要求时，全数检查。

检验方法：见证取样混凝土试块，钢筋安装验收，模板验收。

8.2.2  预制构件临时固定措施应符合设计、专项施工方案的要求及相关技术标准的规定。

检查数量：全数检查。

检查方法：观察检查、检查施工记录或设计文件。

8.2.3  按混凝土预制构件进场批次检查其合格证，机械连接套筒1000个/批，水泥灌浆料50t/批，出厂检验报告，钢筋套筒与高强无收缩水泥灌浆料组合体系性能应经过国家专业检测部门试验检测，并应提供型式检验报告，按标准图集批量生产的构件尚应提供结构性能检验报告；混凝土预制构件的标识应完整。

检查数量：全数检查。

检查方法：检查质量证明文件、观察。

8.2.4  混凝土预制构件的外观质量不应有严重的缺陷，且应无影响结构性能和安装、使用功能的尺寸偏差。

检查数量：全数检查。

检查方法：观察、尺量；检查质量证明文件。

8.2.5  混凝土预制构件的混凝土强度应符合设计要求。

检查数量：全数检查。

检查方法：检查标养及同条件混凝土强度试验报告、非破损检测，混凝土强度评定遵循《混凝土强度检验评定标准》GB/T50107。

8.2.6  混凝土构件的粗糙面的质量应符合设计要求。

检查数量：全数检查。

检查方法：观察。

8.2.7  混凝土预制构件中主要受力钢筋数量及保护层厚度应满足国家现行标准及设计文件的要求。

检查数量：全数检查。

检查方法：非破损检测。

Ⅱ  一般项目

8.2.8  混凝土预制构件的外观质量不宜有一般缺陷。对已经出现的一般缺陷，应按技术处理方案进行处理，并重新检查验收。

检查数量：全数检查。

检查方法：观察、检查技术处理方案。

8.2.9  混凝土预制构件的尺寸偏差及检验方法应符合表8.2.9的要求。

检查数量：全数检查。

检查方法：钢尺、靠尺、塞尺、垂球检查。

表8.2.9  混凝土预制构件的尺寸偏差及检验办法

| 项目 |  | 允许偏差（mm） | 检验频率 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 范围 | 点数 |  |
| 长度 | 墩柱 | ±5 | 每个构件 | 2 | 用钢尺量，两侧各1点 |
|  | 盖梁 | +20，-10 | 每个构件 | 2 | 用钢尺量，两侧各1点 |
| 宽度 | 墩柱 | ±5 | 每个构件 | 2 | 用钢尺量，两侧各1点 |
|  | 盖梁 | +10，0 | 每个构件 | 3 | 用钢尺量，两端及中间各1点 |
| 高（厚）度 | 墩柱 | ±10 | 每个构件 | 2 | 用钢尺量，两侧各1点 |
|  | 盖梁 | ±5 | 每个构件 | 3 | 用钢尺量，两端及中间各1点 |
| 表面平整度 | 墩柱 | 3 | 每个构件 | 2 | 2米靠尺和塞尺量 |
|  | 盖梁 |  |  |  |  |
| 侧向弯曲 | 墩柱 | H/750 | 每个构件 | 1 | 沿构件全长（全高）拉 线，用钢尺量 |
|  | 盖梁 | L/750 |  |  |  |
| 预留孔 | 中心线位置 | 2 | 每个构件 | 4 | 尺量 |
|  | 孔尺寸 | ±2 |  |  |  |
| 预留插筋 | 中心线位置 | 2 | 每个构件 | 4 | 尺量 |
|  | 外露长度 | ±5 |  |  |  |
| 键槽 | 中心线位置 | 5 | 每个构件 | 4 | 尺量 |
|  | 长度、宽度、深度 | ±5 |  |  |  |

## 8.3  安装与连接

Ⅰ  主控项目

8.3.1  钢筋套筒灌浆连接的灌浆应饱满密实。

检查数量：全数检查。

检查方法：检查灌浆施工质量检查记录。

8.3.2  施工现场钢筋套筒灌浆连接及浆锚搭接用的灌浆料强度应满足设计要求。

检查数量：灌浆料拌浆时应制取试件，对应每个拼接部位制取不少于3组40mm×40mm×160mm的长方体试块，分别测试1d、3d和标准养护28d龄期抗压强度。

检查方法：检查灌浆料强度试验报告及评定记录。

8.3.3  钢筋采用焊接连接时，其接头质量应符合现行行业标准《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18的规定。

检查数量：按现行行业标准《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18的有关规定确定。

检查方法：检查质量证明文件、施工记录、焊接工艺检验报告及平行试件的检验报告。

8.3.4  钢筋采用机械连接时，其接头质量应符合现行行业标准《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107的规定。

检查数量：按现行行业标准《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107的有关规定确定。

检查方法：检查质量证明文件、施工记录、型式检验报告、连接工艺检验报告及平行试件的检验报告。

8.3.5  构件底部接缝的砂浆垫层强度应满足设计要求。

检查数量：砂浆在拌浆时应制取试件，对应每个拼接部位制取不少于3组边长70.7mm的立方体试块，分别测试1d、3d和标准养护28d龄期抗压强度。

检查方法：检查座浆材料强度试验报告及评定记录。

8.3.6  施工完成后，构件外观质量不应有严重缺陷或一般缺陷。

检查数量：全数检查。

检查方法：观察检查，检查处理记录。

Ⅱ  一般项目

8.3.7  装配式混凝土桥墩结构安装完毕，预制构件的位置、尺寸偏差应符合设计要求；当设计无具体要求时，应符合表8.3.7的规定。

检查数量：按每个墩柱、盏梁划分检验批，全数检查。

表8.3.7  构件安装位置和尺寸允许偏差及检验方法

| 项目 |  | 允许偏差（mm） | 检验频率 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 范围 | 点数 |  |
| 轴线位置 | 墩柱 | 10 | 每个墩柱、盖粱 | 2 | 经纬仪及尺量 |
|  | 盖粱 |  |  |  |  |
| 顶面高程 | 墩柱 | ±10 | 每个墩柱、盖粱 | 1 | 水准仪测量 |
|  | 盖梁 |  |  |  |  |
| 相邻间距 | 墩柱 | ±5 | 每个墩柱 | 1 | 钢尺量 |
| 垂直度 | 墩柱 | ≤0.3%H且不大于15 | 每个墩柱、盖粱 | 2 | 经纬仪测量或垂线、尺量，纵横向各1点 |
|  | 盖梁 | ≤0.3%H且不大于10 |  |  |  |
| 相邻节段间错台 | 墩柱 | 3 | 每个接头 | 2 | 钢板尺和塞尺，纵横向各1点 |
|  | 盖梁 |  |  |  |  |
| 支座垫石预埋件位置 | 中心线位置 | 10 | 每处 | 2 | 尺量 |
| 接缝宽度 | 墩柱 | +5 | 每个接头 | 2 | 尺量 |
|  | 盖梁 |  |  |  |  |

- 附录A  高性能混凝土原材料性能指标要求

A.0.1  水泥应选用品质稳定、强度等级不低于42.5的硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥，并应符合现行国家标准《通用硅酸盐水泥》GB 175的规定。

A.0.2  高性能混凝土所用的粉煤灰、磨细矿渣粉和硅灰等矿物掺合料应符合现行行业标准《城市桥梁工程施工与质量验收规范》 CJJ 2和《公路桥涵施工技术规范》JTG/T F50的规定。

A.0.3  高性能混凝土粗骨料粒径应不大于20mm，针片状含量应不大于8%，含泥量应不大于1%，泥块含量应不大干0. 5%。

A.0.4  高性能混凝土细骨料宜采用级配II区的中砂，含泥量应不大于3%，泥块含量应不大于1%。

A.0.5  高性能混凝土减水剂应采用高性能聚羧酸减水剂，减水率应不小于25%。

- 附录B  高强无收缩水泥灌浆料技术指标试验方法

B.0.1  高强无收缩水泥灌浆料试件制作及标准养护条件应符合现行国家标准《水泥胶砂强度检验方法（ISO法）》GB/T 17671的规定。

B.0.2  高强无收缩水泥灌浆料拌合用水应符合国家现行标准《混凝土用水标准》JGJ 63的规定，宜采用生活饮用水。

B.0.3  试验室的温度和湿度应符合现行国家标准《水泥基灌浆材料应用技术规范》GB/T 50448的规定。

B.0.4  流动度试验、抗压强度试验、竖向膨胀率试验应符合现行国家标准《水泥基灌浆材料应用技术规范》GB/T 50448的规定。

B.0.5  氯离子含量试验应符合现行国家标准《混凝土外加剂匀质性试验方法》GB/T 8077的规定。

B.0.6  泌水率试验应符合现行国家标准《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》GB/T 50080规定。

- 附录C  质量验收记录表

C.0.1  构件进场检验批质量验收记录、构件安装检验批质量验收记录应按表C.0-1和表C.0-2的规定填写。

表C.0-1  构件进场检验批质量验收记录

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部）工程名称 |  |  |  | 分项工程 名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  | 检验批容量 |  |  |
| 预制厂家 |  |  |  |  |  |  | 预制厂家项目负责人 |  |  |  | 检验批部位 |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  | 验收依据 |  |  |  |  |  |  |
| 验收项目 |  |  |  |  |  | 1 设计要求 2 规范规定 |  | 检验频率 |  | 应检点数 | 检查记录 | 检查结果 |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 构件资料 |  |  |  | 质量证明文件齐全，标识清晰完 |  | 每个构件 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 外观质量 |  |  |  | 不应有严重缺陷 |  | 每个构件 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 实体检验 |  |  |  | 应符合设计要求 |  | 每个构件 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 预制构件粗糙面和键槽质量 |  |  |  | 应符合设计要求 |  | 每个构件 |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 外观质量 |  |  |  | 不宜有一般缺陷 |  | 每个构件 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 长度 |  |  | 墩柱 | ±5 |  | 每个构件 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 盖梁 | +20，-10 |  | 每个构件 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 宽度 |  |  | 墩柱 | ±5 |  | 每个构件 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 盖梁 | +10，0 |  | 每个构件 |  | 3 |  |  |  |
|  | 3 | 高（厚）度 |  |  | 墩柱 | ±10 |  | 每个构件 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 盖梁 | ±5 |  | 每个构件 |  | 3 |  |  |  |
|  | 4 | 表面平整度 |  |  | 墩柱 | 3 |  | 每个构件 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 盖梁 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 侧向弯曲 |  |  | 墩柱 | H/750 |  | 每个构件 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 盖梁 | L/750 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 预留孔 |  |  | 中心线位置 | 5 |  | 每个构件 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 孔尺寸 | ±2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 预留插筋 |  |  | 中心线位置 | 2 |  | 每个构件 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 外露长度 | ±5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 键槽 |  |  | 中心线位置 | 5 |  | 每个构件 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 长度、宽度、深度 | ±5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 检查结果 |  |  | 专业工长或施工员： 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 （建设单位） 验收结论 |  |  | 专业监理工程师或建设单位专业工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表C.0-2  构件安装检验批质量验收记录

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  | 分项工程 名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  | 检验批容量 |  |  |
| 预制厂家 |  |  |  |  |  |  | 预制厂家 项目负责人 |  |  |  | 检验批部位 |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  | 验收依据 |  |  |  |  |  |  |
| 验收项目 |  |  |  |  |  | 1 设计要求 2 规范规定 |  | 检验频率 |  | 应检点数 | 检查记录 |  | 检查结果 |
| 主 控 项 目 | 1 | 构件临时固定措旌 |  |  |  | 应符合设计、专项施工方案要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 沲浆施工质量 |  |  |  | 灌浆应饱满；灌浆强度应符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 灌浆料强度 |  |  |  | 应符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 钢筋焊接 |  |  |  | 应符合规范要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 钢筋机械连接 |  |  |  | 应符合规范要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 焊接、螺栓连接材料 |  |  |  | 应符合设计及规范要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 后浇混凝土强度 |  |  |  | 应符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 砂浆垫层强度 |  |  |  | 应符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 施工完成后构件外观质量 |  |  |  | 不应有严重缺陷及一般缺陷 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 轴线位置 |  |  | 墩柱 | 10 |  | 每个墩柱、盖梁 |  | 2 | 经纬仪及尺量 |  |  |
|  |  |  |  |  | 盖梁 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 顶面高程 |  |  | 墩柱 | ±10 |  | 每个墩柱、盖梁 |  | 1 | 水准仪测量 |  |  |
|  |  |  |  |  | 盖梁 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 相邻间距 |  |  | 墩柱 | ±5 |  | 每个墩柱 |  | 1 | 钢尺量 |  |  |
|  | 4 | 垂直度 |  |  | 墩柱 | ≤0.3%H且不大于15 |  | 每个墩柱、盖梁 |  | 2 | 经纬仪测量或垂线尺量，纵横向各1点 |  |  |
|  |  |  |  |  | 盖梁 | ≤0.3%H且不大于10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 相邻节段间错台 |  |  | 墩柱 | 3 |  | 每个接头 |  | 2 | 钢板尺和塞尺，纵横向各1点 |  |  |
|  |  |  |  |  | 盖梁 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 支座垫石预埋件位置 |  |  | 中心线位置 | 10 |  | 每处 |  | 2 | 尺量 |  |  |
|  | 7 | 接缝宽度 |  |  | 墩柱 | ±5 |  | 每个接头 |  | 2 | 尺量 |  |  |
|  |  |  |  |  | 盖梁 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 检查结果 |  |  | 专业工长或施工员： 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 （建设单位） 验收结论 |  |  | 专业监理工程师或建设单位专业工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

C.0.2  分项工程质量验收记录应按表C.0.2的规定填写。

表C.0.2  分项工程质量验收记录

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  | 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项工程数量 |  |  |  |  |  | 检验批数量 |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  | 项目技术负责人 |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包单位 项目负责人 |  |  | 分包 内容 |  |  |
| 序号 | 检验批名称 |  | 检验批容量 |  | 部位/区段 |  | 施工单位检验结果 |  |  | 监理单位验收结论 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 检查结果 |  |  |  | 项目专业技术负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 （建设单位） 验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师或建设单位专业工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

C.0.3  分部（子分部）工程质量验收记录应按表C.0.3的规定填写。

表C.0.3  分部（子分部）工程质量验收记录

| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  | 子分部 工程数量 |  |  |  | 分项 工程数量 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  | 技术 （质量）负责 |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包单位 负责人 |  |  |  | 分包内容 |  |  |  |
| 序号 |  | 子分部 工程名称 |  | 分项 工程名称 |  | 检验批 数量 |  | 施工单位检验结果 |  |  |  | 监理单位验收结论 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量控制资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全和功能检验结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 观感质量检验结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 综合验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 项目负责人： 年 月 日 |  |  |  |  | 设计单位 项目负责人： 年 月 日 |  |  |  | 监理单位 总监理工程师： 年 月 日 |  |  |  | 建设单位 建设单位项目专业负责人： 年 月 日 |  |

# 本规程用词说明

1  为便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）  表示很严格，非这样做不可的；

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）  表示严格，在正常情况下均应这样做的；

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）  表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的；

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）  表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2  条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

# 引用标准名录

《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》  GB/T 50080
《混凝土强度检验评定标准》  GB/T50107

《通用硅酸盐水泥》  GB 175

《钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋》  GB 1499.2

《预应力混凝土用钢棒》  GB/T 5223.3

《起重机械安全规程》  GB/T 6067

《建筑施工场界环境噪声排放标准》  GB 12523
《预应力筋用锚具、夹具和连接器》  GB/T 14370

《单丝涂覆环氧涂层预应力钢绞线》  GB/T 25823

《城市桥梁施工与质量验收规范》  CJJ 2

《城市桥梁抗震设计规范》  CJJ 166
《预应力混凝土用金属波纹管》  JG 225

《钢筋连接用灌浆套筒》  JG/T 398

《环氧涂层预应力钢绞线》  JG/T 387

《钢筋连接用套筒灌浆料》  JG/T 408

《钢筋焊接及验收规程》  JGJ 18

《建筑机械使用安全技术规程》  JGJ 33

《施工现场临时用电安全技术规范》  JGJ 46

《钢筋机械连接技术规程》  JGJ 107

《钢筋套筒灌浆连接应用技术规程》  JGJ 355

《公路桥涵设计通用规范》  JTG D60
《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》  JTG 3362

《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》  JTG F80/1

《公路桥梁抗震设计细则》  JTG/T B02

《公路桥涵施工技术规范》  JTG/T F50

浙江省工程建设标准

装配式混凝土桥墩应用技术规程

DB33/T ××××-202×

# 条文说明

目    次

1  总则	39

3  基本规定	41

4  材料	42

4.2  混凝土	42

4.3  钢筋	42

4.4  灌浆料	42

4.5  砂浆	42

4.6  灌浆套筒	38

4.7  金属波纹管	44

5  设计	47

5.1  一般规定	47

5.2  结构设计	47

5.3  抗震设计	48

5.4  抗震验算	49

6  预制	50

6.4  存放与运输	50

7  装配	52

7.2  施工准备	52

7.4  墩柱与基础拼装	52

7.5  墩柱节段间拼装	52

7.8  灌浆连接	53

8  验收	54

8.1  一般规定	54

8.2  构件进场	55

8.3  安装与连接	55

# 1  总则

1.0.1  随着我国桥梁建设的蓬勃发展，桥梁的施工环境越来越受到政府、设计和施工单位的重视，尤其是在城市建设的桥梁。采用传统的以现场浇筑混凝土为主的施工方法，势必会将桥址地面作为施工场地，较长时间的阻断交通，而且施工噪声也无法有效控制，施工设备、辅助设施需要重复配置，造成资源能源消耗大，财力物力浪费多等问题。如何在保证工程质量的前提下，尽量减少现场混凝土浇筑工程量、减少施工占地和工期，使桥梁建设更环保、少干扰、更安全、高质量及低消耗，是一个必须解决的课题。采用装配式混凝土桥墩的桥梁结构，是加快施工速度、减少现场污染、实现低碳化建设的有效手段。所谓装配式混凝土桥墩的桥梁结构，是一种将混凝土桥梁下部结构中桥墩的主要构件在工厂或预制场集中预制、现场拼装的桥梁。

装配式建设技术发展较晚，其难点在于接缝的抗震性能。第一座采用装配式混凝土桥墩技术建造的典型桥例是美国1978年开始建造的Linn Cove高架桥，该桥下部桥墩预制节段采用有粘结后张预应力筋联接，环氧接缝构造，增强耐久性，通过采用装配式技术顺利解决了环境制约与工程进度等问题，成为装配式技术应用的一个典型工程范例。随后在美国、加拿大一些地震危险性低的地区，装配式混凝土桥墩技术应用逐渐增多。现阶段，装配式混凝土桥墩在一些方面的也存在局限性。比如耐久性与抗震性能并不如现浇的桥墩优良。首先，预制墩柱施工一般先预留管道（如PE护套），将墩柱就位好后再插入预应力筋并进行张拉。这种施工方法很容易导致在墩柱就位或者插入预应力筋时护套破坏，以致预应力筋暴露在外影响耐久性；其次，混凝土在使用阶段的裂缝以及墩柱接缝位置的开裂也容易导致钢筋腐蚀从而影响其使用功能。而且虽然国外对于装配式混凝土桥墩的抗震性能作了一些研究，并进行了一些实验，但在役的装配式混凝土桥墩并没有经受过地震的考验。

为了促进和指导装配式技术在桥梁下部结构的应用，响应国家节能减排和绿色建筑的战略要求，科学合理缩短施工周期，最大限度降低桥梁施工对交通和社会环境干扰的影响，进一步保证安全质量，有效控制工程造价，实现人本化施工管理，推行工厂化、机械化等现代化施工手段，全面促进桥梁行业的进步，并明确装配式混凝土桥墩的设计及施工技术要求，制定本规程。

1.0.3  本规程不能代替所有技术标准，故装配式混凝土桥墩设计及施工除应符合本规程外，尚应符合国家现行标准《公路桥涵设计通用规范》JTG D60、《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》（JTG 3362-2018）、《城市桥梁抗震设计规范》CJJ 166、《公路桥梁抗震设计细则》JTG/T B02、《公路桥涵施工技术规范》JTG／T F50等国家和浙江省地方相关技术标准的规定。

- 3  基本规定

3.0.1  根据灌浆套筒连接及灌浆金属波纹管连接不同的锚固力学机理及施工可行性，本条提出了灌浆套筒连接及灌浆金属波纹管连接的使用范围，其中这两种连接模式由于制作工艺及压浆工艺的可靠度高于常规的连接模式，因此可布置在同一断面。由于高墩柱受限于运输吊装条件，可采用分段预制、节段间连接采用灌浆套筒连接的方案，分段数量建议尽量少，以减少现场工作量。

3.0.2  桥墩预制拼装方案和预制能力、运输能力、拼装场地条件、吊装能力等因素关系密切，因此在设计阶段必须加强和相关单位的沟通协作，因地制宜地制定桥墩预制尺寸和形状，并尽量统一，使得预制拼装技术真正实现标准化、集约化生产。根据实际情况，构件的预制方案主要受限于运输条件，因此建议预制构件的运输重量控制在200t以内。

3.0.6  为进一步保证成品质量，墩柱、盖梁应在专业的预制工厂内生产，厂内应配备如钢筋数控加工、胎架、台座、模板、混凝土搅拌、混凝土浇筑、混凝土养生、预应力张拉、大型吊装、运输等一整套设备和相应的生产工具。

# 4  材料

## 4.2  混凝土

4.2.1~4.2.2  国外已大量应用高性能混凝土，而国内由于种种原因较少采用高性能混凝土，由于预制采取工厂化生产模式，混凝土质量比较容易受控，因此为保证质量和推动混凝土行业进步，推荐使用高性能混凝土。高性能混凝土的拌合对原材料要求比较高，因此在总结杭州地区高性能混凝土成功经验的基础上，提出了具体的原材料性能指标要求。

## 4.3  钢筋

4.3.3  预制拼装技术对精度提出了较高的要求，对钢筋加工精度也提出了要求，因此钢筋在下料时应确保钢筋平直、无弯折、端部磨平。

## 4.4  灌浆料

4.4.1  高强无收缩水泥灌浆料是两种连接模式均需使用的填充料，其物理力学指标是保证结构安全、可靠、耐久和可施工性的重要因素，其组分构成是以水泥作为结合剂，辅以高强骨料及高性能外加剂.如石英粉、微硅粉、纳米硅、聚羧酸减水剂等。在参考国外和国内房屋建筑预制拼装相应灌浆料技术指标的基础上，本规程进行了大量的基础试验，得出了适用于预制桥墩的具体技术指标，并在附录B中提出了相应的试验方法。

4.4.3  为确保高强无收缩水泥灌浆料质量可靠，应采购具有专业资质的厂家生产的产品，同时为方便运输和投料，每袋重量宜为25kg或50kg。

4.4.4  由于高强无收缩水泥灌浆料受潮后物理力学指标会发生较大改变，因此出厂后和开封后均应尽快使用，特别是开封后如有剩余应立即废弃。

## 4.5  砂浆

4.5.3  对于不同类型构件，如墩柱与承台、墩柱与盖梁，考虑到拼接缝的有效施工时间和强度等级，应选择有效施工时间较长的高强砂浆。

## 4.6  灌浆套筒

4.6.1  由于球墨铸铁具备良好的物理、力学、机械加工性能，同时强度-成本比优势非常明显，因此建议采用球墨铸铁。

4.6.2   灌浆套筒的作用是将一根钢筋的力传递至另一根钢筋，因此在工厂预制安装部分可采用现场灌浆连接或者直接采用机械连接。本规程称工预制安装采用现场灌浆连接的套筒为整体灌浆连接型套筒，见图1。工厂预制安装采用机械连接的套筒为一端灌浆连接一端机械连接型套筒，见图4-1。

图4-1  整体灌浆连接型套筒

4.6.3  根据试验研究，对于整体灌浆连接型套筒，为保证钢筋、灌浆料及套筒体系可靠，套筒一端钢筋锚固长度不能小于8d（d为被连接纵向钢筋直径）；为保证压浆质量，压浆顺序应由下至上，并保证在压浆口下缘布置一道箍筋，因此，压浆口下缘与端部净距应大于20mm：由于整体灌浆连接型套筒分现场拼装端和预制安装端，安装时应特别注意。

4.6.4  根据试验和理论研究，对于一端灌浆连接一端机械连接型套筒，为保证钢筋、灌浆料及套筒体系可靠，现场灌浆拼接端钢筋锚固长度不能小于10d（d为被连接纵向钢筋直径）。

4.6.5  用于预制拼装桥墩的连接套筒，需满足国家现行标准《钢筋机械连接技术规程》JGJ107中对连接套筒性能的要求，同时考虑到塑性铰区反复地震荷载下套筒内钢筋存在拔出的风险，这会导致墩柱承载力和延性能力降低，因此提出断于母材（钢筋），即灌浆套筒的抗拉强度大于等于被连接钢筋的实际拉断强度。

4.6.7  为满足预制和拼装施工，灌浆套筒生产厂家应提供一整套配件，包括压浆管、出浆管、压浆后的止浆塞、厂内预制用的定位销等，其中压浆管、出浆管宜为非金属材料。

4.6.9  鉴于灌浆套筒的实际制作工艺有别于常规的机械连接接头，产品可靠度相对较高，因此根据实际工程的应用总结，提出了灌浆套筒的检验要求。

图4-2  一端灌浆连接一端机械连接型套筒

## 4.7  金属波纹管

4.7.1  为保证钢筋、波纹管与混凝土三者锚固可靠和耐久性，波纹管材质应为防腐性能较好的金属材质，形状应为圆形，因此规定为圆形不锈钢波纹管。

4.7.2  根据试验研究，为确保灌浆金属波纹管连接可靠，本条文对波纹管的长度、直径、肋高等作出了一系列的规定。我国现行标准《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》JTG 3362-2018及《公路桥梁抗震设计细则》JTG/TB02-01对受拉直筋锚固于强度大于C40混凝土，建议锚固长度大于30d，考虑抗震影响，建议增加10d。美国AASHTO建议的锚固长度计算见下式：

Max0.02Abfyfc'×0.8×0.75，0.06dbfy≈24db        （4-1）

考虑到预制墩柱中金属波纹管灌浆料强度可达100MPa，因此，波纹管中钢筋的锚固长度可适当缩短，参考国内外已有的试验成果，可缩短至24d，。

4.7.3  为保证压浆质量，压浆顺序应由下至上，并保证在压浆口下缘布置一道箍筋，因此，压浆口下缘与端部净距应大于20mm。

- 5  设计

## 5.1  一般规定

- 5.1.1~5.1.3  采用灌浆套筒或灌浆金属波纹管连接建造的预制钢筋混凝土桥墩，已有的试验研究表明，正常使用状态下，预制桥墩性能要求与传统现浇混凝土桥墩基本相同，因此可按现浇混凝土桥墩进行设计。

- 5.1.4  已有试验研究表明，灌浆套筒布置在墩柱中时将使得布置金属套筒范围的截面强度增大，同时也将使得该局部区域刚度增大。因此，在墩柱静力计算时，应考虑金属套筒对该墩柱强度和刚度的影响。但由于截面与配筋形式多样，统一的影响系数难以给出，具体墩柱形式可通过试验或精细化分析来予以考虑，如偏安全考虑，在验算墩柱强度和变形时，也可忽略该金属套筒导致的强度和刚度增强。

- 5.1.5  竖向分段预制盖梁，确保盖梁耐久性，盖梁不宜发生开裂，因此在进行正常使用极限状态计算时，规定盖梁的正截面宜保持受压状态；而进行承载力极限状态计算时，从经济角度考虑，允许拼接缝开裂，估计算盖梁承载力时，需考虑拼接缝开裂的影响。

## 5.2  结构设计

## 5.2.1  采用灌浆套筒和金属波纹管连接建造的预制桥墩，一些构造细节和指标要求与传统现浇混凝土桥墩存在差异,这些差异包括灌浆套筒、金属波纹管的布置、进浆口、出浆口、管道、定位装置、吊点及构造设置等,均需在设计中予以考虑，并在设计图纸中给出说明。

5.2.2  试验研究表明,沿截面布置若干适当分布的纵向钢筋,纵向钢筋和箍筋形成一整体骨架，当混凝土纵向受压，横向膨胀时，纵向钢筋也会受到混凝土的压力，这时箍筋给予纵向钢筋约束作用。因此，为了确保对核芯混凝土的约束作用，墩柱的纵向配筋宜对称布置，纵向钢筋之间的距离不宜超过200mm,至少每隔一根宜用箍筋或拉筋固定。同时，为了减少套筒的数量以避免套筒间距过小，建议采用大直径(36mm、40mm)钢筋。

5.2.3  考虑到预制墩柱的耐久性要求，预制拼装桥墩中的连接套筒和主筋净保护层厚度宜不小于30mm。连接套筒通常比纵向钢筋尺寸大,易导致截面拥挤，为确保混凝土浇筑密实，给出了套筒间净距的构造要求。

5.2.4  为确保灌浆套筒在箍筋约束下对核芯混凝土形成一个可靠的约束,同时便于施工中对套筒进行整体的安装，应在灌浆套筒压浆口下缘处设一道箍筋。

5.2.5  考虑到预制桥墩的耐久性要求，墩柱中的金属波纹管和主筋净保护层厚度宜不小于30mm;金属波纹管直径通常比纵向钢筋尺寸大,易导致截面拥挤.为确保混凝土浇筑密实，给出了金属波纹管间净距的构造要求。

5.2.6  实际施工中需通过垫层厚度调整墩柱高度和平整度等的要求，同时考虑到预制墩柱受力要求，砂浆垫层厚度不宜过大;墩柱节段之间的拼装应采用环氧粘结剂，其厚度需考虑受力和施工的要求。

5.2.7  考虑到套筒设置 在墩柱中对墩柱自身局部刚度的影响，为确保预制墩柱具有足够的延性变形能力和抗剪能力，避免塑性铰区域套筒处箍筋配筋率的突变，箍筋减少宜缓慢变化。

5.2.9  考虑到当连接套筒或波纹管位于盖梁或承台内时，为确保预制拼装桥墩柱身塑性铰区域具有可靠的延性能力及纵向钢筋与套筒或波纹管可靠的锚固,参考国家现行标准《城市桥梁震设计规范》CJJ 166及《公路桥梁抗震设计细则》JTG/T B02一01的要求，规定加密区域配置的箍筋应延续到盖梁和承台内，延伸长度不宜小于墩柱长边尺寸的1/2.并不应小于50cm,建议在满足现有抗震设计规范构造要求的情况下,延伸到盖梁和承台的距离还不应小于连接套筒或波纹管的高度。

## 5.3  抗震设计

5.3.1  E1地震作用下结构在弹性范围工作，关注的是结构的强度，在此情况下可近似偏于安全的取桥墩的毛截面进行抗震分析，取毛截面计算出的结构周期相对较短、计算出的地震力偏大，考虑到连接套筒布置在墩身，密集布置的套筒对套筒设置区域刚度有增大影响，偏保守，因此E1下宜考虑套筒布置的影响;而E2地震作用下，容许结构进入弹塑性工作状态，关注的是结构的变形，对于延性构件取毛截面计算出的变形偏小，偏于不安全，因此取开裂后等效截面刚度是合理件取毛截面计算出的变形偏小，偏于不安全，因此取开裂后等效截面刚度是合理。

5.3.2  依据《城市桥梁抗震设计规范》CJJ 166或《公路桥梁抗震设计细则》JTG/T B02-01的规定，预制桥墩也应满足上述规范规定的抗震性能要求，即: E1地震作用下预制桥墩一般不受损伤或不 需修复即可继续使用，意味着E1地震作用下要求预制桥墩保持弹性，基本无损伤，应校核其强度;在E2地震作用下，预制墩柱通常为延性构件，可以进入塑性工作，因此主要应验算其极限变形能力是否满足要求。

5.3.3  依据《城市桥梁抗震设计规范》CJJ 166或《公路桥梁抗震设计细则》JTG/T B02-01的规定，预制双柱墩和多柱墩桥梁，横桥向地震作用下，墩柱作为延性构件产生弹塑性变形耗散地震能量，而预制盖梁、基础等应作为能力保护构件，保持弹性或基本不发生损伤。因此，应采用能力保护设计原则进行盖梁和基础的设计。

## 5.4  抗震验算

- 5.4.1~5.4.3  E2地震作用下， 由于预制墩柱为延性构件，设计容许其进入塑性工作，因此主要验算其极限变形能力是否满足要求，对于采用非线性时程分析方法进行地震反应分析的预制墩柱，可以直接得到塑性铰区域的塑性转动需求，因此可直接验算塑性铰区域的转动能力;对于规则桥梁，其定义可参考《城市桥梁抗震设计规范CJJ 166或《公路桥梁抗震设计细则JTG/T B02-01中的规定。

5.4.4  采用连接套筒的预制墩柱，其塑性铰区域的最大容许转角可根据极限破坏状态的曲率能力计算，其中延性安全系数取2.2，这是考虑到墩身塑性铰区连接套筒存在导致该处钢筋存在塑性变形集中的可能，其延性变形能力略有降低。

5.4.5~5.4.8  国内外已有试验研究表明，采用灌浆套筒连接或金属波纹管连接预制墩柱做为延性构件，其弯曲延性容许变形能力计算与传统现浇混凝土桥墩基本相近，故其顺桥向、横桥向延性变形能力可按照传统现浇混凝土桥墩延性计算的相关公式计算。

5.4.9  震害调查表明，矮墩的地震损伤主要破坏模式为剪切破坏，为脆性破坏，没有延性，因此要求，E2地震作用下对于高度较矮的预制墩柱，即高宽比小于2.5，一般不作为延性构件设计，需要验算其抗弯和抗剪强度，不需要验算其变形能力。

5.4.10  试验研究表明，预制拼装墩柱抗剪校核应包含预制墩柱节段自身和拼接缝的校核，其中预制墩柱节段自身的抗剪强度计算与普通现浇混凝士墩柱相同（套筒布置区域的抗剪强度由于受到套筒的影响，其抗剪能力通常高于非套筒设置区），故采用相同的计算公式。

- 6  构件

## 6.4  存放与运输

6.4.1  构件应符合下列规定：

1  构件预制用钢筋笼胎架、钢筋笼定位板、预制台座、模板、吊具等设备应根据具体预制工艺和精度要求进行专项设计。

2  构件钢筋笼加工、灌浆套筒或金属波纹管安装定位、预埋件埋设、台座标高等应符合本规程的规定，验收合格后方可使用。

3  构件表面拼接缝处在浇筑完成后应及时凿毛至完全露出新鲜密实混凝土的粗集料，并应用洁净水冲洗干净。

4  预制构件的质量评定应符合现行行业标准《城市桥梁施工与质量验收规范》CJJ 2和《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1的规定。

5  预制构件生产完成后，应进行出厂检验，检验合格后出具出厂合格证，合格证内容应包含混壤土强度等级、保护层厚度、隐蔽检查记录等。

构件的生产场地应符合下列规定：

1  预制厂场地选址应充分考虑厂内、外运输条件。

2  预制台座及存放台座应进行专项设计。

3  预制厂场地地基处理应充分考虑预制台座、存放台座、机械设备和其它生产工具的荷载大小，应具有足够的承载能力，预制台座及存放台座应无不均匀沉降。

4  预制厂场地规划和布置应进行专项设计，应考虑预制构件的预制工艺和运输吊装工艺，应设置钢筋加工车间、混凝土拌合系统、大吨位起重设备、专用台座、混凝土浇筑养护系统、运输道路、防排水设施等。

6.4.3  预制构件的堆放应符合下列规定：

1  预制构件堆放的场地应平整压实，不应有积水的现象。

2  预制构件应按吊运及安装次序进行堆放，且应留有通道。

3  预制构件应按照其刚度及受力情况制定对应的堆放方案，竖放时应考虑必要的支护措施。

6.4.5  构件运输应符合下列规定：

1  应根据预制构件大小、重量合理选择吊装机械设备和运输车辆。运输前应对路线实地勘察并优化运输路线。

2  运输吊装方案应符合现行行业标准《建筑机械使用安全技术规程》JGJ 33、《起重机械安全规程》GB 6067/T的规定。

3  运输路线应平坦、通畅，地基应有足够的承载能力，最小曲率半径应不小于运输车的允许转弯半径。

4  运输车装载构件时，构件运输方向、支承点设置、外露钢筋的保护等应进行专项设计；运输前应按支承方案检查，确保构件运输方向准确及支承措施牢同可靠。

5  运输车装载构件时，应再次检查构件运输顺序、运输方向、支承点设置、构件固定措施和外露钢筋保护措施。

6  运输车起步和运行应缓慢，平稳前进，严禁突然加速或紧急制动；当运输车接近目的地时应减速徐停。

7  在装卸和运输过程中，构件与钢丝绳等刚性物件之间应放置橡胶垫等，并采取有效措施防止构件变形。

- 7  装配

## 7.2  施工准备

7.2.2  大型设备应进行专项检测并出具安全检验合格证。吊具、吊架应定期探伤检查和维护。

## 7.4  墩柱与基础拼装

7.4.1  墩柱与基础拼装的流程见图7-1。

## 图7-1  墩柱与基础拼装

7.4.4  由于还要调节墩柱竖直度，尚需要求垫块有一定弹性，实际施工可采用橡胶垫块。

## 7.5  墩柱节段间拼装

7.5.1  墩柱节段间拼装流程见图7-2。

- 图7-2  墩柱节段间拼装流程图

## 7.6  墩柱与盖梁拼装

7.6.1 墩柱与盖梁拼装流程见图7-3。

- 图7-3  墩柱与盖梁拼装

## 7.8  灌浆连接

7.8.3  灌浆连接流程见图7-4。

- 图7-4  灌浆连接流程图

## 8  验收

## 8.1  一般规定

8.1.4  装配式混凝土桥墩验收时，应按现行国家标准的要求提供文件和记录，主要提供下列文件和记录：

1  工程设计文件、预制构件制作和安装的深化设计图；

2  预制构件、主要材料及配件的质量证明文件、进场验收记录、抽样复验报告；

3  预制构件安装施工记录；

4  预制构件的安装验收记录；

5  预应力筋用锚具、连接器的质量证明文件和抽样检验报告；

6  预应力筋安装、张拉的检验记录；

7  钢筋接头的试验报告；

8  灌浆连接接头试验报告；

9  套筒灌浆连接及预应力孔道灌浆施工记录；

10  预拌混凝土的质量证明文件；

11  混凝土、灌浆料、砂浆垫层材料强度检测报告；

12  装配式结构分项工程质量验收文件；

13  装配式工程的重大质量问题的处理方案和验收记录；

14  隐蔽工程验收记录。

15  分项工程验收记录；

16  结构实体检验记录；

17  设计要求或合同约定的其它文件。

装配式混凝土桥墩分部工程施工质量验收合格后，应按有关规定将验收文件存档备案。

8.1.5  分项工程检验批质量验收合格应符合下列规定：

1  主控项目全部合格；

2  一般项目的质量检验合格。一般项目中允许偏差项目的合格率不得小于80%，允许偏差不得超过最大限制的1.5倍，且没有出现影响结构安全、安装安全和使用安全要求的缺陷。

分项工程质量验收合格应符合下列规定：

1  所含检验批的质量均应合格；

2  所含检验批的质量验收记录应完整。

## 8.2  构件进场

8.2.1  混凝土预制构件的构件实体检验结果不满足设计要求时，应委托具有相应资质等级的检测机构按国家有关标准的规定进行检测，检测结果不合格时，应由原设计单位核算并确认；对满足结构安全和使用功能的检验批，可予以验收。

## 8.3  安装与连接

8.3.2  因现场施工时每次用量较少，标养试块建议每个部位（构件）制作标准养护 28d 龄期抗压强度试块一组；为满足现场安装的快速拆模要求，制作1d和3d的同条件试块。