广西推进建筑信息模型技术应用“十三五”行动

计划（2017—2020）

（征求意见稿）

为贯彻落实《住房城乡建设部关于印发2016—2020年建筑业信息化发展纲要的通知》（建质函[2016]183号）、自治区住房城乡建设厅等12个部门联合印发的《关于大力推广装配式建筑促进我区建筑产业现代化发展的指导意见》（桂建管[2016]64号）和《广西推进建筑信息模型应用的实施方案》（桂建标[2016]2号）等文件精神，结合我区实际，特制定《广西推进建筑信息模型技术应用“十三五”行动计划（2017—2020）》（征求意见稿）。

一、主要目标

（一）总体目标：完善我区建筑信息模型（以下简称“BIM”）技术应用的政策和市场环境，提升从业企业和从业人员在工程建设中应用BIM技术的能力和水平，实现“BIM+设计、施工与运维”全生命期新建造模式，实现“BIM+建筑工业化”、“BIM+绿色建筑”的深度融合，打造“互联网+BIM+工程建设和城市管理”融合发展新模式，加快装配式建筑发展，全面实现工程行业的信息化生产能级，基本达到国内BIM技术综合应用同步水平。

（二）具体目标：2018年底前，初步建立BIM技术应用政策与市场环境。制定BIM技术应用推进配套政策、标准和费用定额，BIM技术在一定规模的政府投资工程中普遍应用，引导社会资本投资额在5千万元以上（或2万平方米以上）的建设项目采用BIM技术，基本形成BIM技术应用市场。开展一批BIM技术应用示范试点项目建设，建立BIM技术应用示范经验交流平台和机制。改革建设项目监管方式， 开展建立适用于BIM技术应用的项目立项、审批、验收、审计和归档等环节的监管模式试点工作。到2020年底，建立较为完善的BIM技术的政策法规、标准体系，基本建立“BIM+”工程建设和管理新模式，工程建设审批和监管普遍采用基于“BIM+”的数字化监管模式，工程建设各方普遍采用基于BIM技术的协同建造方式，BIM数据普遍应用到项目运维管理和智慧城市发展。90%以上的国有投资新建项目采用BIM技术，鼓励社会资本投资的项目普遍采用BIM技术。

二、实施步骤

按照工作目标，广西推进BIM技术应用“十三五”行动计划分为“试点培育、推广应用和全面应用”三个阶段，实施步骤如下： 
    （一）试点培育阶段（2017—2018年） 
    2017年主要完成：建立推广BIM技术应用的政府组成部门联席会议机制和社会组织BIM技术联盟。分设计、施工、造价三个专场开展BIM技术应用教育培训，开展BIM技术推广应用竞赛，制定BIM技术应用试点和评价标准，选取20个项目作为我区第一批BIM技术应用试点项目，组织举办BIM技术应用现场推进会，出台BIM技术相关配套标准。

2018年主要完成：继续开展试点项目评选工作，开展示范引领工作。制定招标、合同示范文本或专用条款。出台完善BIM技术应用相关费用定额，开展BIM技术与绿色建筑、建筑产业化融合技术研究。编制培训教材，将BIM技术纳入从业人员继续教育；引导高等院校和社会机构开展BIM技术应用教育培训。出台市场激励等扶持政策。建立和完善政府监管模式和平台，开展基于BIM技术的一站式并联审批试点，优化审批流程，基本形成从规划、设计、施工和验收等环节并联审批模式；探索建立基于BIM技术的质量安全监督模式。引导社会组织制定本市企业和个人BIM技术应用能力认定标准和机制，并开展认定工作。

（二）推广应用阶段（2019年） 
2019年主要完成：编制BIM技术应用技术和市场分析报告，

完成BIM关键技术研究课题。结合国家标准，完善BIM技术应用

标准或指南，形成满足应用实际的基础性标准体系。引导建立

和完善社会化的企业和个人能力认定机制，完成一批企业和个人

的能力认定。结合试点示范，继续做好普及性宣传活动，组织开

展分领域、分专业的宣传推广工作。

（三）全面应用阶段（2020年） 
2020年主要完成：建立满足我区BIM技术全面应用的学历教

育、职业培训、继续教育等多层次的教育培训体系。建立完善的

BIM技术政策法规、标准体系，形成较为成熟的BIM技术应用市

场环境。编制BIM技术应用推进分析报告，评价BIM技术推进工

作。力争到2020年底，90%以上的国有投资新建项目采用BIM技

术，设计、施工、房地产开发、咨询服务、运维管理等企业全面

普及BIM技术，我区BIM技术应用和管理水平达到全国同步发展

水平。

三、具体工作及保障措施 
（一）成立协调推进组织 
1、成立我区建筑信息模型技术应用推广联席会议。我区建筑

信息模型技术应用推广联席会议（以下简称“联席会议”）负责组

织制定BIM技术应用发展规划、实施计划和各项政策措施，协调

推进BIM技术应用推广。联席会议总召集人由自治区住房城乡建

设厅厅长担任，成员单位由自治区住房城乡建设厅、自治区发展改革委、自治区工业和信息化委、自治区教育厅、自治区科技厅、自治区财政厅、自治区人社厅、自治区国土厅、自治区交通厅、自治区水利厅、自治区卫生计生委、自治区审计厅、自治区消防总队、自治区人防办等部门组成。联席会议下设办公室，办公室

设在自治区住房城乡建设厅标准定额处，负责联席会议日常工作。

2、建立设区市、县政府推广BIM技术应用的组织和推进机制。

各设区市、县政府成立建筑信息模型推广应用领导小组，按照

“十三五”行动计划做好所辖区域的BIM 技术应用推广工作，制定推广应用规划，形成市场主导与政府引导相结合、整体规划与分布推进相结合、重点推进与面上指导相结合、自主创新与引进集成创新相结合的机制。

3、建立我区建筑信息模型技术专家队伍。建立由BIM技术相

关的工程应用、技术标准、信息技术等方面专家组成的专家队伍，

参与有关BIM技术应用试点示范、政策制定、标准编制、应用技

术推广等技术审查和技术咨询活动，为BIM技术应用提供技术支

撑。 
4、成立我区建筑信息模型技术应用推广联盟。依托相关行业

协会，联合我区社会信誉佳、服务意识好、专业知识强的相关企

业成立我区BIM技术应用推广联盟，发挥BIM技术联盟的作用，

协助联席会议推进“十三五”行动计划。组织开展BIM技术应用

培训，打造区内外BIM技术交流平台，促进BIM技术普及和推广，

保障全产业链BIM技术成熟应用。 
（二）完善政府监管模式 
5、建立基于BIM技术的建设工程并联审批平台。借鉴国内先

进省市经验，分析我区建设工程行政审批内容、要求和流程，编

制基于BIM技术的报审标准，建立基于BIM技术的项目立项、设

计方案、招投标、工程验收、审计和档案等环节的审批和监管平

台，建立统一开放的模型化一站式联审制度。

6、探索建立基于BIM技术的监管和验收模式。充分利用BIM

可视化、数字化、虚拟化等特点和技术，研究政府质量安全监督

的新技术和新模式，提高监督效率和水平。建立完善基于BIM技

术的项目验收标准和模式，研究简化审计方式，制定建筑模型档

案交付、存储标准，研究建立验收和模型归档平台。 
（三）开展试点示范和推广应用 
7、制定BIM技术试点和评价办法。制定《关于我区开展建筑

信息模型技术应用试点示范的通知》，明确BIM技术应用试点的申

报范围、申报类型、申报流程、试点目标以及试点项目完成后的

验收要求和验收流程，指导BIM技术应用试点工作开展，提高应

用试点的质量和水平。 
8、开展BIM技术应用示范试点工作。由联席会议办公室在我

区医院、学校、文化、体育设施、保障性住房、轨道交通、桥梁

（隧道）、水利设施等政府投资工程和社会投资工程中选择一批有

代表性的项目，经联席会议办公室批准后纳入BIM技术应用试点；

同时我区重点工程、装配式建筑、海绵城市、地下综合管廊、智

慧城市、绿色建筑等项目要率先开展BIM技术应用示范，总结经

验，以点带面，形成示范效应。

9、落实BIM技术应用试点资金配套机制。对列入试点的政府投资工程，各级立项部门在控制项目总投资前提下，应当明确BIM技术应用专项经费和列支渠道；对已完成立项批复的工程，应按有关规定办理项目概算调整手续，并在相关科目费用中列支BIM技术应用专项经费。  
    10、开展BIM技术关键技术专题研究。通过科研课题，开展

建模、可视、分析、模拟、控制、协同、工程量计算、数据交换、

存储等关键技术和配套标准政策研究，并在BIM技术应用试点项

目中试点示范。 
11、开展BIM技术应用试点评估。根据2017年、2018年试

点情况，开展BIM技术应用试点评估，评价BIM技术应用试点推

进工作成效，及时总结试点经验和成果。

（四）制定配套扶持政策

12、加大BIM技术推广应用资金扶持力度。各级各有关部门

要统筹安排资金支持BIM技术的试点示范、标准规范编制、人才

培训、基础数据库建立及应用软件研发等。各级发改部门应在项

目立项环节明确BIM技术应用要求，并落实相关费用和列支渠道。

各级财政部门应把BIM技术应用列入政府采购清单。金融机构对

采用BIM技术应用的项目在信用评价、申请贷款等方面应给予倾

斜。
13、制定BIM技术应用能力企业投标鼓励措施。完善评标办

法，制定BIM技术应用能力企业投标鼓励措施，对采用BIM技术

投标的设计施工总承包企业或设计与施工企业组成的联合体给予

加分鼓励或其它奖励措施。

14、修订相关建设工程评奖管理办法。对于申请我区绿色建

筑星级评定、优秀工程勘察设计和其他质量奖项的工程，凡应用

BIM技术的，在评奖中相应给予加分。将BIM技术应用推广纳入“广

西壮族自治区优质工程奖”评定内容。 
15、研究制定BIM技术咨询和软件服务等企业的扶持政策。开展我区BIM技术咨询服务和软件服务等企业发展情况调研，

制定企业培育发展计划，对符合要求的企业，纳入现代服务业或

高新技术企业等相关政策扶持范围。 
（五）编制配套标准规范 
16、研究编制BIM技术应用相关标准。按照国家标准制定情

况，参考区外先进地方标准，逐步制定满足应用要求的BIM技术

应用、数据、分类编码和交付存储等标准或导则，研究制定BIM

技术应用的服务内容和相应的收费参考标准。

17、引导建立BIM技术应用服务价格信息发布机制。组织BIM

技术联盟及时采集既有工程的BIM技术应用服务内容和市场价格，

并定期发布，引导企业之间协商确定较为合理的BIM服务内容和

市场价格。 
18、研究制定招标文件和合同示范文本的BIM技术应用条款。研究完善设计、施工合同、咨询服务等招标文件和合同示范

文本，制定BIM技术应用相关内容和条款。 
（六）强化应用能力建设

19、提升建设单位BIM技术应用需求和能力。开展BIM技术

知识和应用价值宣传，激发建设方使用BIM技术的需求。推动建设单位能力建设，提高其BIM战略管理能力。

20、提升设计单位BIM技术应用能力。设计单位应加强设计应用协同，基于BIM模型开展协同设计、性能模拟分析、方案优化、工程量统计、图纸出版等应用，实现服务模式、生产组织、团队管理等方面创新发展。

21、提升施工单位BIM技术应用能力。施工单位应采用BIM技术开展精细化施工管理，对施工组织方案、成本控制、质量管理和安全管理等制定详细计划，提高施工管理效率。

22、建立和完善社会化的企业和个人能力认定标准和机制。依托BIM技术联盟平台，对我区设计、施工、监理、工程咨

询等企业和个人BIM技术应用能力进行认定，规范BIM技术应用

市场行为。 
23、支持BIM技术应用软件研发。依托BIM技术联盟，加强

上下游产业链的资源整合和优势互补，鼓励大型建筑施工企业BIM

技术中心和BIM软件企业协作，研发具有我国自主知识产权且符

合我区建设工程实际需求的各类BIM技术应用软件，满足我区建

设领域BIM技术应用需要，为建设领域信息安全提供保障。 
24、加强BIM技术应用教育培训。建立满足BIM技术全面应

用的学历教育、职业培训、继续教育等多层次的教育培训体系。

在注册执业资格人员的继续教育必修课中增加BIM技术应用课程，

引导高等院校和社会机构开展企业管理人员、技术人员等多层次

的BIM技术应用教育和培训，不断提高BIM技术应用人才的数量

和能力。 
25、开展BIM技术与装配式建筑融合研究。建立符合装配式

建筑设计施工要求的BIM技术应用体系。建立标准构件模型资源

库和运行共享机制，满足我区装配式建筑实际需要。利用BIM模

型及其模拟分析等工具，提高在项目决策、规划、设计、施工和

运营阶段，对装配式建筑分析模拟、优化、监控和持续改进能

力。 
（七）加强示范引领和宣传交流 
26、评选BIM技术应用示范单位。依托BIM技术联盟平台，

在2017年、2018年试点推广基础上，引导建设单位、设计、施

工和工程咨询等企业建立基于BIM技术的信息共享和协同管理平

台，从中推选出一批示范单位，在行业内进行推广。 
27、加强BIM技术应用宣传交流。开展BIM系列标准宣贯，

促进企业技术进步，引导BIM技术应用。举办BIM技术应用研讨，

开展项目之间、企业之间的BIM技术应用交流，开展区内外合作

交流，提高建设领域相关参与方对BIM技术应用的认识和应用水

平。开展BIM技术设计、施工竞赛，促进全行业提升BIM技术应

用能力。加大力度在全社会宣传BIM技术有关政策、标准和应用

情况，编制BIM技术宣传手册和宣传视频，普及BIM技术知识，

营造BIM技术应用的良好氛围。

附件：广西建筑信息模型技术应用推广“十三五”行动计划

（2017—2020）任务分解表

附件

广西建筑信息模型技术应用推广“十三五”行动计划

（2017—2020）任务分解表

| 序号 | 任务 | 完成时间 | 牵头单位 | 配合单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 成立协调推进组织 |  |  |  |  |
| 1 | 成立广西建筑信息模型技术应用推广联席会议 | 2017年12月 | 自治区住房城乡建设厅 | 自治区发展改革 委、自治区工业 和信息化委、自 治区教育厅、自 治区科技厅、自 治区财政厅、自 治区人社厅、自 治区国土厅、自 治区交通厅、自 治区水利厅、自 治区卫生计生 委、自治区审计 厅、自治区消防 总队、自治区人 防办 |  |
| 2 | 建立设区市、县政府BIM技术应用推广协调组织和机制 | 2017年12月 | 各设区市、县政府 | 联席会议各成员单位 |  |
| 3 | 建立广西建筑信息模型技术专家队伍 | 2017年12月 | 自治区住房城乡建设厅 | 自治区发展改革 委、自治区工业 和信息化委、自 治区教育厅、自 治区科技厅、自 治区交通厅、自 治区水利厅、自 治区卫生计生 委 |  |
| 4 | 成立广西建筑信息模型技术应用推广技术联盟 | 2017年12月 | 自治区住房城乡建设厅 | 自治区教育厅、 自治区科技厅、 自治区交通厅、 自治区水利厅、 自治区卫生计生 委、相关行业协 会 |  |
| 二 | 完善政府监管模式 |  |  |  |  |
| 5 | 建立基于BIM技术的建设工程并联审批平台 | 2018年12月 | 自治区住房城乡建设厅 | 自治区政务服务 中心、自治区政 府法制办、自治 区财政厅、自治 区教育厅、自治 区科技厅、自治 区国土厅、自治 区交通厅、自治 区水利厅、自治 区卫生计生委、 自治区审计厅、 自治区消防总 队、自治区人 防办 | 2018年12月完成并联审批平台的初步开发并开展试运行 |
| 6 | 探索构建基于BIM技术的监管和验收模式 | 2018年12月 | 自治区住房城乡建设厅 | 自治区教育厅、 自治区科技厅、 自治区国土厅、 自治区交通厅、 自治区水利厅、 自治区卫生计生 委、自治区消防 总队、自治区人 防办、自治区质 量安全监督总站 |  |
| 三 | 开展试点示范和推广应用 |  |  |  |  |
| 7 | 制定BIM技术试点和评价办法 | 2017年11月 | 自治区住房城乡建设厅 | 自治区发展改革委、自治区财政厅、自治区教育厅、自治区国土厅、自治区交通厅、自治区水利厅、自治区卫生计生委、自治区人防办 |  |
| 8 | 开展BIM技术应用示范试点 | 2017年12月 | 自治区住房城乡建设厅 | 自治区发展改革委、自治区财政厅、自治区教育厅、自治区国土厅、自治区交通厅、自治区水利厅、自治区卫生计生委、自治区人防办 |  |
| 9 | 落实BIM技术应用试点资金配套机制 | 2018年8月 | 自治区财政厅 | 自治区住房城乡 建设厅、自治区 发展改革委、自 治区审计厅 |  |
| 10 | 开展BIM技术关键技术专题研究 | 2018年6月 | 自治区科技厅 | 自治区住房城乡 建设厅、自治区 工业和信息化 委、自治区交通 厅、自治区水利 厅 |  |
| 11 | 开展BIM技术应用试点后评估 | 2019年5月 | 自治区住房城乡建设厅 | 自治区发展改革委、自治区财政厅、自治区教育厅、自治区国土厅、自治区交通厅、自治区水利厅、自治区卫生计生委、自治区人防办 |  |
| 四 | 制定配套扶持政策 |  |  |  |  |
| 12 | 加大BIM技术推广应用资金扶持力度。 | 2018年6月 | 自治区财政厅、自治区发展改革委 | 自治区住房城乡建设厅、自治区财政厅、自治区教育厅、自治区国土厅、自治区交通厅、自治区水利厅、自治区卫生计生委、自治区人防办 |  |
| 13 | 制定BIM技术应用能力企业投标鼓励措施 | 2018年6月 | 自治区住房城乡建设厅、自治区财政厅 | 自治区教育厅、自治区国土厅、自治区交通厅、自治区水利厅、自治区卫生计生委 |  |

| 14 | 修订相关建设工程评奖管理办法 | 2018年6月 | 自治区住房城乡建设厅 | 自治区发展改革委、自治区教育厅、自治区国土厅、自治区交通厅、自治区水利厅、自治区卫生计生委、相关行业协会 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 研究制定BIM技术咨询和软件服务等企业的扶持政策 | 2018年8月 | 自治区科技厅、自治区工业信息化委 | 自治区住房城乡建设厅 |  |
| 五 | 编制配套标准规范 |  |  |  |  |
| 16 | 研究编制BIM技术应用相关标准 | 2018年12月 | 自治区住房城乡建设厅、自治区发展改革委 | 自治区教育厅、自治区交通厅、自治区水利厅、自治区卫计委、相关行业协会 | 建立完善的BIM技术应用标准体系。 |

| 17 | 引导建立BIM技术应用服务价格信息发布机制 | 2018年12月 | 自治区住房城乡建设厅 | 相关协会组织 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 研究制定招标文件和合同示范文本的BIM技术应用条款 | 2018年12月 | 自治区住房城乡建设厅 | 自治区发展改革委、自治区教育厅、自治区国土厅、自治区交通厅、自治区水利厅、自治区卫生计生委、相关行业协会 |  |
| 六 | 强化应用能力建设 |  |  |  |  |
| 19 | 提升建设单位BIM技术应用需求和能力 | 持续 | 自治区住房城乡建设厅、自治区工信委 | 自治区发展改革委、自治区教育厅、自治区国土厅、自治区交通厅、自治区水利厅、自治区卫生计生委相关行业协会 |  |
| 20 | 提升设计单位BIM技术应用能力 | 持续 | 自治区住房城乡建设厅 | 自治区发展改革委、自治区教育厅、自治区国土厅、自治区交通厅、自治区水利厅、自治区卫生计生委、相关行业协会 |  |
| 21 | 提升施工单位BIM技术应用能力 | 持续 | 自治区住房城乡建设厅 | 自治区发展改革委、自治区教育厅、自治区人社厅、自治区国土厅、自治区交通厅、自治区水利厅、自治区卫生计生委、相关行业协会 |  |
| 22 | 建立和完善社会化的企业和个人能力认定标准和机制 | 2018年12月 | 自治区人社厅、自治区住房城乡建设厅 | 自治区发展改革委、自治区教育厅、自治区国土厅、自治区交通厅、自治区水利厅、自治区卫生计生委、相关行业协会 |  |
| 23 | 支持BIM技术应用软件研发 | 2020年12月 | 自治区工业信息化委 | 自治区住房城乡建设厅 |  |
| 24 | 加强BIM技术应用教育培训 | 2020年12月 | 自治区教育厅、自治区住房城乡建设厅 | 自治区发展改革委、自治区人社厅、自治区国土厅、自治区交通厅、自治区水利厅、自治区卫生计生委、相关行业协会 |  |
| 25 | 开展BIM技术与装配式建筑融合研究 | 2020年12月 | 自治区住房城乡建设厅 | 自治区发展改革委、自治区科技厅、自治区国土厅、自治区交通厅、自治区水利厅、自治区卫生计生委、相关行业协会 |  |
| 七 | 加强示范引领和宣传交流 |  |  |  |  |
| 26 | 评选BIM技术示范单位 | 适时 | 自治区住房城乡建设厅 | 相关社会组织 |  |
| 27 | 加强BIM技术应用宣传交流 | 适时 | 自治区住房城乡建设厅 | 自治区发展改革委、自治区教育厅、自治区国土厅、自治区交通厅、自治区水利厅、自治区卫生计生委、相关社会组织 |  |