铜陵市人民政府办公室转发市住房城建委关于推进城乡建设绿色发展实施意见的通知

县、区人民政府，市政府各部门，各有关单位：

经市政府同意，现将市住房城建委《关于推进城乡建设绿色发展的实施意见》转发给你们，请认真组织实施。

铜陵市人民政府办公室

2016年11月4日

（此件公开发布）

关于推进城乡建设绿色发展的实施意见

市住房城建委

为深入推进绿色城镇化，打造生态强市，建设幸福美丽新铜陵，根据《安徽省人民政府办公厅转发省住房城乡建设厅关于推进城乡建设绿色发展意见的通知》（皖政办〔2015〕175号）精神，现就推进我市城乡建设绿色发展提出本实施意见。

一、发展目标

到2020年，全市城乡建设绿色发展取得重大进展，基本形成生态空间山清水秀、人居环境宜居舒适、建设方式集约高效、生活方式绿色低碳的城乡发展格局。

二、实施步骤

（一）试点启动阶段（2016—2017年）：坚持示范引路、重点突破，积极开展绿色生态城市综合试点，以及“多规合一”、划定城市开发边界、海绵城市、城市综合管廊、建筑产业现代化、绿色建筑等专项试点。

（二）全面推进阶段（2018—2020年）：坚持系统推进、全面提升，在试点示范基础上，建立全面推进城乡建设绿色发展的组织领导、政策扶持、技术标准、评价指标等体系，绿色发展长效机制不断健全。

三、重点工作

（一）绿色规划引领行动

1．推进“多规合一”工作。统筹协调全市经济社会发展规划、土地利用总体规划、环境保护总体规划以及其他专项规划，整合相关规划的空间管制分区，划定城市开发边界、永久基本农田红线和生态保护红线，形成合理的城镇、农业、生态空间布局。（责任单位：市规划局、市国土局、市环保局、市农委）

2．强化生态环境保护利用。组织开展城市绿地系统、城市湿地以及绿线、蓝线等规划编制工作，加强对城市周边以及城市内部山体和水系的保护，构建城市生态安全格局。（责任单位：市规划局、市国土局、市环保局、市水务局、市农委、市住建委）

3．注重弘扬历史文化。开展历史建筑与工业遗产保护规划，加强对城市特色街区的调查研究，注重历史文化名镇（街区）的保护性利用，进一步弘扬城市历史文化特色。（责任单位：市规划局、市文旅委、市住建委、县区政府）

4．加强美丽乡村规划引导。编制完善村庄规划，注重村庄风貌管控，保护村庄肌理，加强农房设计指导，体现乡村自然人文特色。编制传统村落保护发展规划、基础设施建设计划，强化传统村落、传统建筑保护工作。（责任单位：市规划局、市住建委、市文旅委、市农委、县区政府）

（二）绿色城市建设行动

1．推动基础设施建设绿色化。开展“海绵城市”建设，强化从源头到末端的全过程雨水控制和管理，采取“蓄、滞、渗、净、用、排”相结合，与道路、绿地、竖向、景观、防洪等充分衔接，实现生态排水、综合排水。（责任单位：市住建委、市规划局、市水务局、市建投公司）

加快城市主干供水管网和沟通各供水区域的环网建设，形成“层次分明、布局合理”的城乡一体化供水管网。到2020年末，在市域内建立安全、高效、合理的供水系统。（责任单位：市住建委）

开展综合管廊建设试点。合理确定地下综合管廊范围、功能和布局，加快启动城市地下综合管廊示范试点工程，将供水、电力、通信等管线进行统一规划、设计和施工，促进城市空间集约利用。到2020年末，完成主城区的杆线下地任务。在西湖新区和高铁站前区等城市新开发建设区域，基本建成地下综合管廊工程。（责任单位：市规划局、市建投公司、市住建委、县区政府）

2．完善城镇园林绿地系统。持续推进城镇园林绿化提升行动，打造一批园林绿化精品示范工程。到2017年末，全面超额完成省政府下达的城镇园林绿化提升行动各项目标任务，争创省级园林县城和省级森林城镇。努力统筹城乡各类绿地合理布局，均衡公园绿地分布，有序串联城乡绿色资源，为市民提供亲近自然、游憩健身、绿色出行的场所和途径。（责任单位：市住建委、市建投公司、市农委、市规划局、市国土局、县区政府）

3．加强城市环境治理。扎实开展城市黑臭水体整治工作。到2020年末，建立较为完善的城市黑臭水体整治工作体系，城市建成区黑臭水体控制在10%以内，城市建成区水面无大面积漂浮物，河（湖）岸无垃圾，水体水质有明显好转。（责任单位：市住建委、市环保局、市水务局、市建投公司、县区政府）

强化城镇生活污水处理设施运行管理。扩建西湖污水处理厂，新建东部城区污水处理厂、狮子山污水处理厂、横埠镇污水处理厂及配套管网工程，2017年底建成投运。到2017年末，城市（县城）生活污水集中处理率达到90%以上；到2020年末，城市和县城建成区生活污水集中处理率达到95%以上。（责任单位：县区政府、市住建委、市环保局）

强化城镇生活垃圾处理设施运行管理。新建生活垃圾焚烧发电厂1座，设计日处理生活垃圾1000吨，到2018年末，先行建设日处理生活垃圾500吨的一期生产线一条，城市生活垃圾无害化处理率达到100%，县城生活垃圾无害化处理率达到85%以上。（责任单位：市城管局）

开展城市生活垃圾收运系统升级改造工程。到2017年末，新建日转运生活垃圾300吨二次转运站1座，改造露天拉臂池点45个。（责任单位：市城管局）

积极推进建筑垃圾循环利用。到2019年末，通过市场化运作投资建设城市固体废弃物综合开发再利用项目，年处理建筑垃圾200万吨。（责任单位：市城管局、市住建委）

（三）绿色村镇建设行动

1．传承村镇风貌特色。完善村镇规划编制标准，开展小城镇城市设计研究，继续推进美丽宜居小镇（村庄）、特色景观旅游名镇（名村）示范创建。到2020年末，创建省级及省级以上美丽宜居小镇不少于5个。（责任单位：县区政府、市住建委、市文旅委、市农委）

2．推进传统村落保护。开展传统村落认定，建立完善传统村落名录、档案，到2020年末，全市传统村落得到全面保护。（责任单位：县区政府、市文旅委、市住建委、市规划局）

3．加强环境卫生治理。开展农村生活垃圾专项治理3年行动。到2017年末，镇生活垃圾处理率达到80%、污水集中处理率达到30%，村庄生活垃圾收运处理设施实现全覆盖；到2020年末，镇生活垃圾处理率达到95%、污水集中处理率达到45%，村庄生活垃圾和污水基本得到治理。（责任单位：县区政府、市城管局、市美丽办、市住建委、市农委）

（四）绿色建筑推广行动

1．实施建筑能效提升工程。强化新建建筑节能监管，到2017年，城镇新建建筑节能标准设计、施工执行率达到100%，可再生能源建筑应用比例达到60%以上。建立完善公共机构和公共建筑能耗监管体系，到2017年末，完成机关公共机构能耗监管平台建设和节能改造；到2020年末，大型公共建筑和公共机构实现能耗监管全覆盖。（责任单位：市住建委、市机关事务管理局）

2．推动绿色建筑规模化发展。保障性住房、政府投资的公共建筑以及2万平方米以上大型公共建筑全面执行绿色建筑标准。鼓励房地产项目按照绿色建筑标准建造，落实激励政策。抓好西湖新区绿色生态示范城区建设。到2017年末，新建建筑按绿色建筑标准设计建造比例达到30%以上；到2020年末，达到60%以上。（责任单位：市住建委、市规划局、市建投公司、县区政府）

3．推进建筑产业现代化。以预制装配式混凝土结构、钢结构、预制构配件和部品部件、住宅全装修为重点，开展建筑产业现代化试点建设，其中政府投资保障性住房和棚改安置住房20%以上按照建筑产业现代化标准建设。到2017年末，政府投资的新建建筑全部实施全装修，全市新建住宅中全装修比例达到20%以上。（责任单位：市住建委、市规划局、市国土局、市建投公司）

（五）城市智慧管理行动

全面落实《中共铜陵市委 铜陵人民政府关于推进智慧城市及社会服务管理信息化建设的决定》，到2016年末，我市智慧城市及社会服务管理信息化建设处于全省领先水平；到2020年，我市智慧城市及社会服务管理信息化建设处于全国一流水平。（责任单位：市信息办、县区政府）

（六）绿色生活倡导行动

1．倡导低碳绿色出行。推进城乡公交统筹发展，增加绿色公交车数量。推进步行及自行车交通系统建设，全面推广公共自行车，按照绿道标准逐步建设改造步行和自行车道，改善步行和自行车骑行环境。到2017年末，基本实现城市和县城建成区公交站点500米全覆盖，建成较为完善的公共自行车系统。到2020年末，县城完成步行和自行车道路体系建设改造，建成完善的公共自行车系统。（责任单位：市交通局、市住建委、市规划局）

2．倡导绿色节能生活。通过新闻媒体、展览展示、技术推广等方式，大力普及建筑节能知识，展示绿色建筑效益，倡导绿色住房消费。积极推广使用绿色建材和节水型器具、LED照明等节能环保低碳产品，引导绿色装修。（责任单位：市住建委、市经信委）

3．倡导生活垃圾分类处置。建立生活垃圾分类回收机制，加快建设生活垃圾和再生资源回收站点、分拣中心、集散市场“三位一体”的回收网络，推进餐厨废弃物资源化利用。到2017年末，推行生活垃圾分类收集的小区、乡镇、学校比例达到90%。（责任单位：市城管局、市教育局）

四、保障措施

（一）加强组织领导。各级、各部门和各有关单位要切实加强组织领导，健全工作机制，明确责任分工，制定实施计划，强化工作合力，狠抓任务落实。

（二）强化科技支撑。各级、各部门和各有关单位要积极推广可再生能源建筑一体化应用、BIM（建筑信息模型）应用等成熟适宜技术，探索符合我市实际的城乡建设绿色发展技术路线，建立完善相关技术标准和评价指标体系。

（三）抓好宣传培训。各级、各部门和各有关单位要高度重视抓好城乡建设领域专业技术人员继续教育培训，大力培养城乡建设绿色发展人才队伍。充分发挥新闻媒体作用，加大宣传力度，为推动我市城乡建设绿色发展营造浓厚氛围。