附件

2018年福建省装配式建筑工作要点

一、做好顶层设计，完善相关政策。推进绿色建筑立法，将发展装配式建筑写入《福建省绿色建筑发展条例》。制定我省实施《装配式建筑评价标准》（GB/T51129-2017）规定，进一步细化我省装配式建筑技术路线和发展时间表，先推广成熟的构件，如梁、楼板等水平构件和内隔墙，外挂墙等非承重竖向构件，并在此基础上总结经验，推动竖向受力构件装配式。专业技术人才多、科研能力强的大企业、大集团先行先试。督促各地制定出台贯彻省政府办公厅《关于大力发展装配式建筑的实施意见发展装配式建筑的实施意见》方案。

二、推动装配式建筑项目建设。全年全省新开工建设装配式建筑面积不少于600万㎡，其中福州市240万㎡、厦门市120万㎡、泉州、漳州市各65万㎡、三明、莆田、南平、龙岩、宁德市各20万㎡、平潭综合实验区10万㎡。

三、修订装配式建筑工程招投标活动指导意见。

四、加快建成产业基地。指导各地做好建筑产业现代化基地建设，全年新增PC产能100万立方米以上。推动龙岩、莆田、南平、宁德、平潭等地加快建成投产装配式建筑产业基地，实现全省基地全覆盖。引导理性投资，支持对设计、生产、施工全过程具有较强统筹能力，有专业技术人才、有经济实力的建筑业    企业投资设厂。

五、推广使用装配式建筑部品部件。出台文件，在保障房、学校、医院、办公综合楼、监狱、停车楼等新建项目中推广使用楼梯、楼板、内墙板、空调板、阳台板；在市政基础设施工程中推广使用小跨径桥梁梁片、管沟、窨井、管道垫片、检查井、河道生态坡岸砌块、栏杆、路缘石；在建筑工地推广使用临时地面和临时围墙等部品部件。

六、加快技术标准体系建设。启动我省“装配式混凝土建筑绿色建造关键技术与产业化示范应用研究”重大科研项目。组织评审发布我省装配式建筑工程地方标准体系研究报告。编制通用部品部件标准设计图集和应用技术指南，鼓励行业社团和企业编制团体标准和企业标准，增强标准有效供给：修订装配式建筑评价标准，推进装配式内隔墙、外墙及建筑构造标准图集、装配式厨房、卫浴标准设计图集、装配式结构工程施工质量验收规程、装配式斜支撑节点钢框架结构技术规程、装配式混凝土结构部品部件评定标准、装配式建筑围护墙体结构技术规程、钢管混凝土结构技术规程、装配式结构构件生产和安装信息化技术规程、装配式建筑密封胶应用技术规程等标准、图集。出台推广结构主体部件、内装修部品和设备管线的装配化集成技术文件。编制《福建省装配式建筑工程概算定额》，将BIM、拆分设计增量成本计入建造成本；调整装配式建筑安全措施费费率，完善计价依据；及时发布相关部品部件价格信息。

七、促进绿色发展。推广应用高性能节能门窗应用；组织全省外窗工程质量专项检查。定期修订《福建省绿色建筑适宜技术和产品推广目录》，并出台政策文件，限制、禁止不节能环保、质量性能差的建筑材料使用。

八、创新研发设计方式。强化装配式建筑模数化设计管理，确保部品部件满足标准化和通用化要求。指导设计单位运用和完善标准化设计，实现装配式建筑一次设计，避免二次拆分。鼓励装配式建筑设计采用隔震减震、支撑体—填充体（SI）住宅体系、智能化、节能环保等新技术，提升建筑品质。

九、提升装配施工水平。鼓励施工企业及时总结装配式建筑施工技术，特别是施工安装成套技术、安全防护和质量检验技术，组织编制施工工法。组织修订《福建省建设工程质量安全动态监管办法》，补充装配式建筑相关内容，明确装配式建筑抽查抽测办法。

十、推行信息化管理。开发建设《福建省装配式建筑信息管理平台》，利用物联网等信息技术，实现全省装配式建筑全过程管理追踪和维护。

十一、强化示范引导。指导福州市申报创建国家装配式建筑试点城市。组织、指导企业申报国家装配式建筑产业基地。依托省建筑产业现代化协会开展部品部件认证，公布装配式生产基地信息。召开全省装配式建筑观摩会，并在全省建筑业改革发展大会上进行宣传，推动全省装配式建筑工作的部署落实。

十二、推进建筑全装修。推广标准化、集成化、模块化的装修模式，促进整体厨卫、轻质隔墙等材料、产品和设备管线集成化技术的应用，提高装配化装修水平。推进整体厨卫、轻质隔墙等装修部品部件生产基地建设。

十三、加强宣传培训力度。举办主管部门管理人员装配式建筑培训班，并将装配式建筑相关内容纳入各类专业技术人员继续教育培训课程。加强吊装、灌浆、焊接等装配式建筑特殊工种的技能培训工作。在“6.18”展会上设立装配式建筑展馆，并组织企业参展。支持福建工程学院和福建江夏学院做好装配式建筑学科建设。在《福建建设信息》上定期编制装配式建筑信息专刊，依托装配式建筑协会出版刊物，并利用报纸、电视、网站、微信公众号等渠道，加大社会公众宣传力度。

十四、建立保障和考核督查机制。每半年召开一次发展装配式厅际联席会议成员工作会议，落实金融、土地、税费等行业扶持政策。采取每季度督查、通报等措施，确保完成全省新开工装配式建筑试点任务。对各地发展装配式建筑工作实施专项督查，督促各地落实完成2018年发展装配式建筑各项工作任务。

2018年福建省装配式建筑工作任务分解表

| 序号 | 工作要点 | 具体任务 | 承担处室 | 时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 做好顶层设计，完善相关政策 | （1）推进绿色建筑立法，将发展装配式建筑写入《福建省绿色建筑发展条例》。 | 科技设计处牵头， 建筑业处、产业办配合 | 12月 |
|  |  | （2）制定我省实施《装配式建筑评价标准》（GB/T51129-2017）规定，进一步细化我省装配式建筑技术路线和发展时间表，先推广成熟的构件，如梁、楼板等水平构件和内隔墙，外挂墙等非承重竖向构件，并在此基础上总结经验，推动竖向受力构件装配式。专业技术人才多、科研能力强的大企业、大集团先行先试。 | 建筑业处、产业办 | 4月 |
|  |  | （3）督促各地制定出台贯彻省政府办公厅《关于大力发展装配式建筑的实施意见发展装配式建筑的实施意见》方案。 | 建筑业处、产业办 | 6月 |
| 2 | 推动装配式建筑 项目建设 | 全年全省新开工建设装配式建筑面积不少于600万㎡（其中福州市240万㎡、厦门市120万㎡、泉州、漳州市各65万㎡、三明、莆田、南平、龙岩、宁德市各20万㎡、平潭综合实验区10万㎡）。 | 建筑业处、产业办 | 12月 |
| 3 | 修订招投标 指导意见 | 修订装配式建筑工程招投标活动指导意见。 | 建筑业处 | 6月 |
| 4 | 加快建成产业基地 | （1）指导各地做好建筑产业现代化基地建设，全年新增PC产能100万立方米以上。 | 建筑业处、产业办 | 12月 |
|  |  | （2）推动龙岩、莆田、南平、宁德、平潭等地加快建成投产装配式建筑产业基地，实现全省基地全覆盖。 |  |  |
|  |  | （3）引导理性投资，支持对设计、生产、施工全过程具有较强统筹能力，有专业技术人才、有经济实力的建筑业企业投资设厂。 |  |  |
| 5 | 推广使用装配式 建筑部品部件 | 出台文件，在保障房、学校、医院、办公综合楼、监狱、停车楼等新建项目中推广使用楼梯、楼板、内墙板、空调板、阳台板；在市政基础设施工程中推广使用小跨径桥梁梁片、管沟、窨井、管道垫片、检查井、河道生态坡岸砌块、栏杆、路缘石；在建筑工地推广使用临时地面和临时围墙等部品部件。 | 建筑业处、产业办牵头，科技设计处、工程处、质安总站配合 | 12月 |
| 6 | 加快技术标准体系 建设 | （1）启动我省“装配式混凝土建筑绿色建造关键技术与产业化示范应用研究”重大科研项目。 | 科技设计处、产业协会 | 12月 |
|  |  | （2）组织评审发布我省装配式建筑工程地方标准体系研究报告。 | 科技设计处牵头， 建筑业处、产业办配合 | 3月 |
|  |  | （3）编制通用部品部件标准设计图集和应用技术指南，鼓励行业社团和企业编制团体标准和企业标准，增强标准有效供给：修订装配式建筑评价标准，推进装配式内隔墙、外墙及建筑构造标准图集、装配式厨房、卫浴标准设计图集、装配式结构工程施工质量验收规程、装配式斜支撑节点钢框架结构技术规程、装配式混凝土结构部品部件评定标准、装配式建筑围护墙体结构技术规程、钢管混凝土结构技术规程、装配式结构构件生产和安装信息化技术规程、装配式建筑密封胶应用技术规程等标准、图集。 | 科技设计处牵头， 建筑业处、产业办配合 | 12月 |
|  |  | （4）出台推广结构主体部件、内装修部品和设备管线的装配化集成技术文件。 | 科技设计处牵头，建筑业处、产业办配合 | 3月 |
|  |  | （5）编制《福建省装配式建筑工程概算定额》，将BIM、拆分设计增量成本计入建造成本；调整装配式建筑安全措施费费率，完善计价依据；及时发布相关部品部件价格信息。 | 造价总站 | 6月 |
| 7 | 促进绿色发展 | （1）推广应用高性能节能门窗应用；组织全省外窗工程质量专项检查。 | 科技设计处、工程处、质安总站 | 12月 |
|  |  | （2）定期修订《福建省绿色建筑适宜技术和产品推广目录》，并出台政策文件，限制、禁止不节能环保、质量性能差的建筑材料使用。 | 科技设计处 | 12月 |
| 8 | 创新研发设计方式 | （1）强化装配式建筑模数化设计管理，确保部品部件满足标准化和通用化要求。 | 科技设计处牵头、产业办配合 | 12月 |
|  |  | （2）指导设计单位运用和完善标准化设计，实现装配式建筑一次设计，避免二次拆分。 |  |  |
|  |  | （3）鼓励装配式建筑设计采用隔震减震、支撑体—填充体（SI）住宅体系、智能化、节能环保等新技术，提升建筑品质。 |  |  |
| 9 | 提升装配施工水平 | （1）鼓励施工企业及时总结装配式建筑施工技术，特别是施工安装成套技术、安全防护和质量检验技术，组织编制施工工法。 | 科技设计处 | 12月 |
|  |  | （2）组织修订《福建省建设工程质量安全动态监管办法》，补充装配式建筑相关内容，明确装配式建筑抽查抽测办法。 | 工程处、质安总站 | 12月 |
| 10 | 推行信息化管理 | 开发建设《福建省装配式建筑信息管理平台》，利用物联网等信息技术，实现全省装配式建筑全过程管理追踪和维护。 | 产业办牵头、相关处室配合 | 12月 |
| 11 | 强化示范引导 | （1）指导福州市申报创建国家装配式建筑试点城市。 | 建筑业处、产业办 | 12月 |
|  |  | （2）组织、指导企业申报国家装配式建筑产业基地。 | 建筑业处、产业办 | 9月 |
|  |  | （3）依托省建筑产业现代化协会开展部品部件认证，公布装配式生产基地信息。 | 产业办、产业协会 | 日常工作 |
|  |  | （4）召开全省装配式建筑观摩会，并在全省建筑业改革发展大会上进行宣传，推动全省装配式建筑工作的部署落实。 | 建筑业处、产业办 | 11月 |
| 12 | 推进建筑全装修 | （1）推广标准化、集成化、模块化的装修模式，促进整体厨卫、轻质隔墙等材料、产品和设备管线集成化技术的应用，提高装配化装修水平。 | 科技设计处、房管处、保障处、产业办 | 12月 |
|  |  | （2）推进整体厨卫、轻质隔墙等装修部品部件生产基地建设。 | 建筑业处、产业办 | 日常工作 |
| 13 | 加强宣传培训力度 | （1）举办主管部门管理人员装配式建筑培训班；将装配式建筑相关内容纳入各类专业技术人员继续教育培训课程。 | 产业办、人才科技中心 | 9月 |
|  |  | （2）加强吊装、灌浆、焊接等装配式建筑特殊工种的技能培训工作。 | 人才科技中心 | 日常工作 |
|  |  | （3）在“6.18”展会上设立装配式建筑展馆，并组织企业参展。 | 产业协会、建筑业处、产业办、科技设计处 | 6月份 |
|  |  | （4）支持福建工程学院和福建江夏学院做好装配式建筑学科建设。 | 人事处、产业办 | 日常工作 |
|  |  | （5）在《福建建设信息》上定期编制装配式建筑信息专刊，依托装配式建筑协会出版刊物，并利用报纸、电视、网站、微信公众号等渠道，加大社会公众宣传力度。 | 产业办、产业协会 | 日常工作 |
| 14 | 建立保障和考核督查机制 | （1）每半年召开一次发展装配式厅际联席会议成员工作会议，落实金融、土地、税费等行业扶持政策。 | 建筑业处、产业办 | 6月、11月 |
|  |  | （2）采取每季度督查、通报等措施，确保完成全省新开工装配式建筑试点任务。 |  | 日常工作 |
|  |  | （3）对各地发展装配式建筑工作实施专项督查，督促各地落实完成2018年发展装配式建筑各项工作任务。 |  | 12月 |