海门经济技术开发区、海门工业园区管委会，各区、镇人民政府（管委会），市各委办局，市各直属单位，各垂直管理部门（单位）：

经市政府同意，现将《海门市建筑产业现代化推进工作方案》印发给你们，请认真贯彻执行。

海门市人民政府办公室

2016年11月27日

海门市建筑产业现代化推进工作方案

根据《全省建筑产业现代化2016年工作要点》（苏建筑产业办〔2016〕1号）、《江苏省建筑产业现代化发展水平监测评价办法》（苏建筑产业办〔2016〕2号）和《市政府关于加快推进建筑产业现代化的实施意见》（海政发〔2015〕27号）（以下简称《实施意见》）文件精神，结合我市建筑产业现代化示范城市推进工作目标，为全力推进政策落地，切实发挥示范引领作用，确保全市建筑产业现代化稳步有序发展，特制定本工作方案。

一、工作目标

到2017年底，建成5～6个国家或省级建筑产业现代化示范基地和示范项目，新建建筑装配化率达到15%以上，新建成品住房全装修率达到20%以上，被动式超低能耗建筑的比例达到5%以上。到2017年，新开工的公共建筑项目采用装配式、被动式超低能耗建筑技术和全装修成品房的比例应达到30%。初步建立适应市场发展要求的建筑产业现代化工作管理机制。

到2020年底，全市建筑产业现代化方式施工的建筑面积占同期新开工建筑面积的比例、新建建筑装配化率及装饰装修装配化率达到30%以上，新建成品住房全装修率达到35%以上；被动式超低能耗建筑的比例达到10%以上。新开工的公共建筑项目采用装配式、被动式超低能耗建筑技术和全装修成品房的比例应提升至50%。全市大中型以上项目应采用BIM技术进行设计建造。建筑总承包一级及以上资质企业均应建立信息化管理平台。力争建成集建筑产业化技术研发和部品构件生产、展示、集散、经营、服务于一体、年产值过百亿的可持续发展的现代建筑产业园区，实现建筑产业集聚集约发展。

到2023年底，建筑产业现代化方式施工的建筑面积占同期新开工建筑面积的比例、新建建筑装配化率均达到50%以上，装饰装修装配化率达到60%以上，新建成品住房全装修率达到50%以上，科技进步贡献率达到60％以上；被动式超低能耗建筑的比例达到20%以上。形成适合市场需求和绿色节能建设要求的现代建筑产业化生产、监管体系。建成3～4个国家绿色三星级建筑项目或国家康居示范工程。

二、重点工作

根据省级建筑产业现代化示范城市工作要求，结合我市建筑产业现代化推进现状，主要有以下重点工作：

1.尽快完成规划编制工作。完成《海门市建筑产业现代化发展规划》、《海门市建筑产业园区发展规划》和中德低碳生态新城相关规划编制，为建筑产业现代化发展明确目标提供指导。

2.完善落实各项配套政策。根据《实施意见》中的政策措施，结合《江苏省建筑产业现代化发展水平监测评价办法》中的评价内容，加快完善财政、税费、用地、行政审批等各项配套政策，确保政策措施尽快落地生效。

3.制定计划强化考核评估。制定切实可行的建筑产业现代化年度工作计划，明确年度重点项目，强化落实考核；每年3月份，对上一年度建筑产业现代化工作推进情况开展检查评估，并报送省市联席办。

4.加强建筑产业现代化培训宣传。通过组织属地政府、市属单位、国有企业等分管领导及专职人员进行建筑产业现代化培训，加强宣传推广；同时通过各种媒体，宣传发展建筑产业现代化重要意义，让社会接受认可装配式、被动式建筑及成品住宅。同时，建立建筑产业现代化人才培训教育中心。

5.重点落实产业化项目建设。以项目建设为重点，全面落实建筑产业现代化各项指标。根据年度建设计划，将建筑产业现代化建设指标作为土地供应、立项审批环节的前置条件。不断扩大建筑产业现代化技术在商品房领域的推广和应用，加大保障性住房、公共建筑等政府投资项目采用建筑产业现代化方式建设力度，不断扩大市场规模。

6.积极培育扶持市场主体。大力培育掌握建筑产业现代化核心技术的设计、建筑、市政、装饰及钢结构等企业的产业化基地建设。引导中小企业走精细化、专业化、协作化发展之路，为建筑业发展提供全产业链服务。

7.强化项目建设全程监管。不断规范建设项目规划、设计、招投标、工程建设及验收过程管理，强化施工过程质量安全监管。定期公布贴近市场实际的工程造价指标。建立部品部件备案和目录管理制度。

三、任务分解

为切实推进建筑产业现代化工作，现结合各成员单位工作职责，将具体工作分解如下：

1.市产业化办公室：负责《海门市住宅产业现代化发展规划（2015-2020年）》、《海门市建筑产业园区发展规划》和中德低碳生态新城相关规划编制；统筹协调市建筑产业现代化专家委员会，加强行业引导和技术指导；组织建筑产业现代化专项调研，制定建筑产业现代化年度工作计划；牵头制定具体奖补办法；建立部品部件备案和目录管理制度；牵头培育产业化基地、推进项目建设；推广BIM等智能化信息技术；做好建筑产业现代化发展水平检查评估工作，协调各成员单位履行工作职责，汇总通报全市建筑产业现代化推进工作情况；在土地供应或立项审批环节提出建筑产业现代化建设指标意见；组织开展建筑产业现代化专业知识宣传培训。

2.市住建局：根据建筑产业现代化建设要求，将各阶段建筑产业现代化指标提前半年纳入建设用地规划条件中并在建设项目修建性详细规划中注明建筑产业现代化相关指标；负责资质范围内建筑产业现代化项目的施工图审查,并将设计单位提供的结构设计说明专篇纳入审查要求；负责建筑产业现代化项目的工程质量监管，并对建筑产业化相关指标在质量监督报告中予以注明；落实装配式建筑项目在办理预售许可时预制构件投资可计入工程建设总投资额的优惠政策；培育市政产业化基地；完善制定成品住房竣工验收备案制度；到2017年底建立设计审查、工程计价、质量监督等监管模式，建立部品部件价格指导体系。到2023年底建成3～4个国家绿色三星级建筑项目或国家康居示范工程。

3.市建工局：到2016年底完成《海门市建筑产业现代化发展规划》编制；建立装配式建筑、被动式建筑施工现场安全管理制度；引导年产值超50亿元的建筑总承包企业建立相应的研发机构或联合科研院所成立研发中心，到2017年底力争新增1-2家省级以上建筑产业现代化技术研发中心；配合培育建筑产业现代化龙头规模企业，培育装饰及钢结构等产业化基地建设；牵头组建我市建筑产业联合体或建筑产业联盟。建筑总承包一级及以上资质企业均应建立信息化管理平台。鼓励施工企业提高施工机械装备率、建筑业劳动生产率、建筑产业现代化建造方式对全社会降低施工扬尘贡献率，缩短工程建设总体施工周期。

4.市财政局：加强建筑产业现代化专项引导资金管理，对资金使用情况进行监督；落实我市对建筑产业现代化发展的专项资金补贴；落实采用装配式、二星级及以上绿色建筑技术和被动式超低能耗建筑技术的开发建设项目墙改基金、散装水泥基金即征即退政策，落实成品住房相关优惠政策，房地产开发企业开发成品住宅发生的实际装修成本按规定在税前扣除；牵头研究示范项目免征建设类行政事业收费优惠政策。

5.市国土局：2016年起将建筑产业现代化建设指标列入年度国有建设用地供地方案中，对以招、拍、挂形式出让的建设用地在土地出让方案、土地挂牌文件和土地出让合同中予以明确,对以划拨方式供应的土地，在建设用地划拨决定书中予以注明；对明确为建筑产业现代化建设的生产项目，并列入市年度重大项目投资建设计划的，优先安排用地指标。

6.市发改委：将《海门市建筑产业现代化发展规划》纳入全市国民经济和社会发展“十三五”规划中；将符合现代化生产条件的建筑及住宅部品研发生产列入市战略性新兴产业目录，享受省市相关扶持政策；2017年底将具有建筑产业拉动作用的建筑设计产业集聚及关联企业项目，列入市级服务业发展专项资金支持对象。

7.市行政审批局：对土地性质为划拨类的项目，在立项批文的申报条件中增加市建筑产业现代化办公室出具的《海门市建筑产业现代化指标要求意见单》，并在建设项目的立项批文中明确；负责建筑产业现代化项目的规划方案审批，并将设计单位提供的建筑产业现代化指标设计说明纳入审批文件；落实装配式和被动式超低能耗建筑容积率优惠政策；每月3日前向产业化办公室提供上月全市新开工和竣工备案项目明细表。建立完善对建筑产业现代化项目的规划审批监管模式。

8.市公共资源交易中心：落实《江苏省装配式建筑（混凝土结构）项目招标投标活动的暂行意见》，创新装配式建筑工程招标监管模式；落实建设工程质量履约保证金优惠政策；切实推进设计、生产、施工一体化总承包招标模式。

9.市商务局：引导企业走出去，开拓境外市场，引进国际先进的技术装备和管理经验，整合国内外相关要素资源，提升企业核心竞争力。

10.市科技局：2017年底前出台对建筑产业现代化结构体系、构配件和部品部件生产应用方面的技术研发和集成创新企业的鼓励政策；建立绿色低碳成套技术和被动式超低能耗技术的应用推广机制；组织相关重大课题研究。

11.市人社局：将建筑产业现代化人才引进工作纳入市人才计划，积极培育建筑产业现代化人才培训教育中心。

12.市环保局：对实施建筑产业现代化项目制定实施相应的优惠政策。

13.海门地税局、国税局：落实采用装配式、二星级及以上绿色建筑技术和被动式超低能耗建筑技术的生产施工企业建厂、研发、设备购置等有关税费优惠政策。研究落实建筑业营改增后建筑产业生产企业的税收优惠政策。

14.海门日报社、电视台、电台：负责做好全市建筑产业现代化的宣传报道工作，通过报纸、电视、电台与网络等形式加大建筑产业现代化政策措施、技术产品等的报道力度。

15.市安置房建设中心、市政府投资项目工程建设中心、市各国有保障房建设公司：落实建筑产业现代化技术在保障性住房（含拆迁安置房）、公共建筑以及国有资本开发的建设项目中的推广应用。

16.开发区：负责推进海门经济技术开发区建筑产业园区建设。到2020年底，力争建成集建筑产业化技术研发和部品构件生产、展示、集散、经营、服务于一体，年产值过百亿的可持续发展的现代建筑产业园区，实现建筑产业集聚集约发展。

各区镇负责落实推进属地范围内的建筑产业现代化项目建设。